#### Pielikums Nr.2

iepirkuma nolikumam

par objekta „Kuldīgas novada muzeja pamatēkas jumta remonta darbi Pils ielā 5, Kuldīgā”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Iepirkuma priekšmets –objekts „Kuldīgas novada muzeja pamatēkas jumta remonta darbi Pils ielā 5, Kuldīgā”.

- Būvniecību veikt pamatojoties uz tehnisko specifikāciju un tāmēs dotajiem apjomiem.

- Slēdzot līgumu, pasūtītājs var samazināt darbu apjomus, nemainot vienību izcenojumus.

- Objekta apsekošana pirms piedāvājuma iesniegšanas ir vēlama. Par apsekošanas veikšanu jāsagatavo apliecinājums, kuru paraksta pretendenta pārstāvis, atbilstoši Nolikumā paredzētai formai. Pretendentam jāņem vērā, ka darbi, kuri objekta apsekošanas laikā Pretendentam, kā profesionālam būvniekam, nevarēja būt apslēpti (minētie darbi bija acīmredzami un bez to iekļaušanas tāmē pasūtījuma izpilde nav iespējama), nevar tikt uzskatīti par neparedzētiem papildus darbiem, līdz ar to, šo darbu izpildi Pretendents sedz no saviem līdzekļiem.

- Iepirkuma uzvarētājam ir pienākums noslēgt Vienošanos ar Kuldīgas novada muzeju par patērētās elektroenerģijas, ūdens un kanalizācijas apmaksas kārtību.

- Pretendentam piedāvājumā jāievērtē viss darba apjoms.

- Pamatojoties uz 4. punktu apmaksa par tiem papildus darbiem, kuri nebūs iekļauti piedāvājuma izmaksās, netiks veikta.

- Pretendentam piedāvājuma cenā jāiekļauj paredzamais būvniecības izmaksu pieaugums.

- Piedāvātajām izmaksu pozīcijām jābūt fiksētām uz visu Līguma izpildes laiku, tajās jau ir jābūt ierēķinātam inflācijas procentam un tās nedrīkst pārrēķināt, izņemot Līgumā paredzētos gadījumos.

- Būvniecības laikā Iepirkuma uzvarētājam jāiesniedz Pasūtītājam būvdarbu izpildes akti atbilstoši LBN prasībām.

- Darbu uzsākšanas un pabeigšanas termiņi jāparedz saskaņā ar laika grafiku, ko apstiprina Pasūtītājs pie Līguma noslēgšanas un  kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

- Darbu veikšanas gaita, materiālu novietošana, iekļūšana objektā u.c. ar darbu veikšanu nepieciešamais jāsaskaņo ar objektā paralēli būvdarbus veicošo būvuzņēmēju SIA „RERE 04”, ar kuru Kuldīgas novada pašvaldībai noslēgts līgums par darbu izpildi „Kuldīgas novada muzeja rekonstrukcija un interjera restaurācija Pils ielā 5, Kuldīgā”, lai netiktu traucēta darbu izpilde, ietekmēts būvuzņēmēja darbs. Darbu veikšanas saskaņošanā piedalās Pasūtītāja pārstāvis.

- Nepieciešamības gadījumā, piedaloties Pasūtītājam, tiek sastādīti akti un veiktas fotofiksācijas, kur fiksēts telpu stāvoklis. Par telpu iekšējās apdares veiktajiem bojājumiem, kas radušies Pretendenta vainas dēļ, pilnībā atbildīgs pats Pretendents.

- Ja Darbu izpildes laikā radušies bojājumi telpām būvē un veiktajiem telpu iekšdarbiem, tos savstarpēji fiksē aktā starp Pretendentu un Būvuzņēmēju, piedaloties Pasūtītājam. Izdevumus par radīto bojājumu novēršanu šajā gadījumā pilnībā sedz Pretendents.

- Avanss nav paredzēts. Apmaksa paredzēta saskaņā ar iesniegtajām darbu izpildēm 1 reizi mēnesī.

- Būvdarbi objektā jāveic atbilstoši Latvijā spēkā esošai likumdošanai.

- Pretendents nes pilnu materiālu atbildību par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.

- Darbs uzsākams 5 darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas.

- Pretendentam jāiesniedz apdrošinātāja garantijas vēstule, ka Pretendents noslēgs civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu 100% apmērā no Pretendenta piedāvātās līgumcenas un tā darbosies uz visu objekta būvniecības laiku, vai Civiltiesiskās apdrošināšanas polises kopija par visa objekta apdrošināšanu.

- Objektā jāveic šādi darbi:

  - Vecā jumta seguma (valcprofila) demontāža;

  - Bojāto koka konstrukciju nomaiņa, protezēšana;

  - Esošo jumta klāja apstrāde ar antipirēnu;

  - Jauna latojuma izveide;

  - Pretkondensāta plēves iestrāde (plēve ASPIRA-130);

  - Jauns jumta segums valcprofils PE RAL-7004 komplektā ar:

    - kore jumtam,

    - satekne jumtam,

    - vējmala jumtam,

    - dūmvada iesegums,

    - apakškore jumtam,

    - lāsenis jumta,

    - jumta stiprinājumi,

    - jumta lūka ovāla,

    - sniega aiztures barjeras,

    - noteksistēms,

    - skursteņa jumta daļas pārmūrēšana.

Sastādīja: Kuldīgas novada pašvaldības būvniecības nodaļa