Pielikums Nr.1

Apstādījumu koncepcijas izstrāde Kuldīgā, Kuldīgas novadā

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma priekšmets – Apstādījumu koncepcijas izstrāde Kuldīgā, Kuldīgas novadā

- Būvvaldē (Būvniecības komisijā) akceptēta koncepcija labiekārtojuma skices stadijā jānodod Pasūtītājam ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro mēnešu laikā, skaitot no līguma noslēgšanas brīža, bet ne vēlāk kā līdz 2013.gada 2. septembrim.

- Pretendentam piedāvājumam jāpievieno koncepcijas izstrādes laika grafiks.

- Avansa maksājums nav paredzēts.

- Izstrādātajai tehniskajai skicei jāatbilst Iepirkuma nolikumā un projektēšanas uzdevumā izvirzītajām prasībām, kā arī veicot objekta apsekošanu uz vietas.

- Lai izvērtētu visus iespējamos projektēšanas darbu apjomus un riskus, būtu vēlams, lai pirms piedāvājuma iesniegšanas, Pretendents veiktu objekta apsekošanu. Ja Pretendents uzskata, ka objekta apsekošana pirms piedāvājuma iesniegšanas nav nepieciešama un visu ar projektēšanu saistīto risku novēršanu Pretendents var ievērtēt un iekļaut iepirkuma piedāvājumā, neapsekojot objektu, tad objekta apsekošanu var neveikt . Tādā gadījumā Pretendentam jāņem vērā, ja pēc Līguma noslēgšanas koncepcijas izstrādes laikā, veicot objekta apsekošanu un izstrādājot uzmērījumu rasējumus, atklāsies, ka būvprojekta izstrādes darbu apjomi ir lielāki nekā Pretendents bija paredzējis savā piedāvājumā un šos papildus apjomus bija iespējams konstatēt jau sākotnējā objekta apsekošanā pirms piedāvājuma iesniegšanas, tad izpildītājam konstatētās papildus projektēšanas darbu izmaksas būs jāsedz par saviem līdzekļiem.

- Par objekta apsekošanas laiku pirms piedāvājuma iesniegšanas iepriekš jāpaziņo Pasūtītāja pārstāvim – vides speciālistei Dacei Jansonei, tālr.63324935, e-pasts: dace.jansone@kuldiga.lv

- Projektētājs koncepcijas izstrādei piesaista nepieciešamos speciālistus ar atbilstošu kvalifikāciju, ko apliecina, piedāvājumam pievienojot attiecīgo sertifikātu kopijas.

- Projektēšana jāveic maksimāli pa pašvaldībai piederošo teritoriju. Gadījumā, ja projektējamā teritorija būtiski skar privātīpašumu, tad saskaņošanu veic pasūtītājs.

- Labiekārtojuma skices izstrādes laikā ne retāk kā 1 reizi divās nedēļās paredzēts sasaukt plānošanas sapulces, kurā piedalās Pasūtītāja pārstāvis, Kuldīgas novada pašvaldības būvniecības nodaļas pārstāvis un labiekārtojuma skices izstrādātāja pārstāvis. Sanāksmes organizē Pasūtītāja pārstāvis. Sanāksmes tiek protokolētas, protokolus sagatavo pasūtītāja pārstāvis un paraksta visi sanāksmes dalībnieki.

- Projekta noformēšanai un iesniegšanas kārtībai jāatbilst projektēšanas uzdevumam.

- Koncepcijas ieviešanu paredzēts uzsākt 2013.gada septembrī.

- Piedāvātajām izmaksu pozīcijām jābūt fiksētām uz visu labiekārtojuma skices izstrādes laiku.

- Līgums par koncepcijas izstrādi tiks noslēgts pēc iepirkuma uzvarētāja apstiprināšanas.

- Pasūtītājam, ņemot vērā tam pieejamo finanšu apjomu, ir tiesības samazināt Pasūtījumā ietverto darbu apjomus.

Kuldīgas novada pašvaldības vides speciāliste				D.Jansone

Kuldīgas novada pašvaldības vadītājs	V.Gotfridsons