APSTIPRINĀTS

Kuldīgas novada Domes

Publisko iepirkumu komisijas sēdē 2016.gada 28.aprīlī

Prot. Nr.1

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā

Nr. KNP/2016/45/INTERREG

Praktisku starptautisku restaurācijas darbnīcu rīkošana fasāžu renovācijai un restaurācijai projekta LiviHeri ietvaros vēsturiskas ēkas Baznīcas ielā 17, Kuldīgā, būvniecības procesā

nolikums

KULDĪGA

2016

# Vispārīgā informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs – KNP/2016/45/INTERREG

## Pasūtītājs un kontaktinformācija:

| Pasūtītāja nosaukums: | Kuldīgas novada pašvaldība |
| --- | --- |
| Adrese: | Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads. LV-3314 |
| Tālruņa numurs: | 633 22469 |
| E-pasta adrese: | dome@kuldiga.lv |
| Kontaktpersonas: | jautājumos par iepirkuma procedūru: Zaiga Kudiņa, tel. 63322469, e-pasts: zaiga.kudina@kuldiga.lv |
| Piedāvājumu iesniegšanas vieta | Kuldīgas novada domes Publisko iepirkumu komisijā 1.stāvā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, LV-3301. |

## Iepirkumu organizē Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisija, kas izveidota 2013.gada 25.jūlijā ar Kuldīgas novada Domes lēmumu ”Par Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisiju” /protokols. Nr. 10 p. 63/ (turpmāk – Komisija).

## Nolikums un Tehniskā dokumentācija pieejama Kuldīgas novada pašvaldības mājas lapā www.kuldiga.lv, sadaļā „Pašvaldība”/”Iepirkumi”, kā arī to var saņemt Kuldīgas novada pašvaldībā – Kuldīgā, Baznīcas ielā 1, līdz 2016. gada 17.maijam plkst. 1400 (apmeklētāju pieņemšana darba laikā – darba dienās no 08:00 līdz 17:00, piektdienās no 08:00 līdz 16:00).

## Vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

## Pasūtītājs patur tiesības pārtraukt iepirkuma procedūru bez rezultātiem, ja pasūtītāja rīcībā pieejamais finansējums būs nepietiekams.

## Avansa maksājums nav paredzēts.

# VISPĀRĪGA Informācija par iepirkuma priekšmetu

## Iepirkuma priekšmets ir „Praktisku starptautisku restaurācijas darbnīcu rīkošana fasāžu renovācijai un restaurācijai projekta LiviHeri ietvaros vēsturiskas ēkas Baznīcas ielā 17, Kuldīgā, būvniecības procesā” (turpmāk tekstā - Pasūtījums), kas sevī ietver:

## 2.1.1. Būvdarbu veikšanu atbilstoši:

a) izstrādātajai Ēkas fasādes apliecinājuma kartei un Būvprojektam (turpmāk – Tehniskā projekta dokumentācija);

b) Tehniskajai specifikācijai;

c) Darbu organizācijas projektam, kurā ietvertas prasības būvniecības procesa atklātuma un pieejamības sabiedrībai prasības.

## 2.1.2. Latvijas mēroga restaurācijas darbnīcas rīkošanu, paredzot, ka:

## a) Darbnīcas norise jāparedz 5 darba dienas 2016.gada jūnijā, jūlijā vai septembrī, atkarībā no būvniecības darbu izpildes pakāpes. Norises laiks tiks saskaņots ar Pasūtītāju;

## b) Darbnīcas norise jāplāno 10 amatniekiem un restauratoriem no Latvijas, paredzot, ka komunikāciju starp amatniekiem un restauratoriem/darbiniekiem/sabiedrību, kā arī publicitāti koordinē pasūtītāja norīkotais pārstāvis Ilze Zariņa;

## c) Darbnīcas norisei jāparedz 2 Latvijā atzītu speciālistu – restauratoru (vai amatnieku) lekcijas par restaurācijas darbnīcu tēmu „Tradicionālās metodes ēku fasāžu atjaunošanai – pamatu remonts, tradicionālais apmetums un tā nozīme, fasāžu krāsošana ar tradicionālajiem materiāliem”. Darbnīcas programmu veidot no lekcijām un praktisku amatu demonstrēšanas, paredzot dalībnieku praktisku iesaistīšanos. Paredzēt, ka praktisku amatu demonstrēšanu vada un nodrošina būvnieks, kas veic darbus atbilstoši Nolikuma 2.1.1.punktam. Lekciju norisei pasūtītājs nodrošina atbilstoši tehniski aprīkotas semināru telpas. Piedāvājumā iekļaut ar lektoriem saistītās izmaksas – honorāri ne vairāk kā EUR 300,00 personai par lekciju, plus transporta izdevumi nepieciešamības gadījumā.

## d) Piedāvājumā jāparedz izmaksas 10 dalībnieku ēdināšanai (2 kafijas pauzes) par summu ne mazāk kā EUR 5,00 dienā vienam dalībniekam, kopā 5 dienas.

## 2.1.3. Starptautiskas restaurācijas darbnīcas rīkošanu, paredzot, ka:

a) Darbnīcas norise jāparedz 5 dienas no 2016.gada 1.-5.augustam;

b) Darbnīcas norise jāplāno 30 amatniekiem un restauratoriem no Latvijas un ārvalstīm, paredzot, ka starp amatniekiem un restauratoriem/darbiniekiem/sabiedrību, kā arī publicitāti koordinē pasūtītāja norīkotais pārstāvis Ilze Zariņa;

c) Darbnīcas norisei jāparedz 3 Latvijā atzītu speciālistu – restauratoru (vai amatnieku) vai ārvalstu lektoru lekcijas par restaurācijas darbnīcu tēmu „Koka būvgaldniecības elementu atjaunošana ar tradicionālajām metodēm. Tipiskāko bojājumu apzināšana, cēloņu novēršana. Kuldīgai raksturīgie logu un slēģu profili. Koka būvgaldniecības tradīcijas un to pārmantojamības nozīme ēkas vizuālā tēla saglabāšanā”. Darbnīcas programmu veidot no lekcijām un praktisku amatu demonstrēšanas, paredzot dalībnieku praktisku iesaistīšanos. Paredzēt, ka praktisku amatu demonstrēšanu vada un nodrošina būvnieks, kas veic darbus atbilstoši Nolikuma 2.1.1.punktam. Lekciju norisei pasūtītājs nodrošina atbilstoši tehniski aprīkotas semināru telpas. Piedāvājumā iekļaut ar lektoriem saistītās izmaksas – honorāri ne vairāk kā EUR 300,00 personai par lekciju, plus transporta izdevumi nepieciešamības gadījumā.

d) Piedāvājumā jāparedz izmaksas 30 dalībnieku ēdināšanai (2 kafijas pauzes, pusdienas un vakariņas) par summu ne vairāk kā EUR 15,00 dienā vienam dalībniekam, kopā 5 dienas; naktsmītnes izmaksas ne mazāk kā EUR 20,00 diennaktī, tai skaitā, brokastis, paredzot 6 naktis 15 personām. Pusdienas un vakariņas ieteicams plānot ne tālāk kā 1500 m attālumā no objekta Baznīcas ielā 17, Kuldīgā vai naktsmītnēm. Naktsmītnes plānot Kuldīgas pilsētas ietvaros. Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi ēdienkarti ne vēlāk kā iepriekšējā dienā. Jānodrošina iespēja saņemt veģetāro ēdienu, ja nepieciešams. Izpildītājam jāpiedāvā veselīgi ēdieni, kas nesatur daļēji hidrogenētus augu taukus, vairākkārt karsētas taukvielas, krējuma un siera izstrādājumus, buljona un zupu koncentrātus, sausos ķīseļa koncentrātus, ātri pagatavojamas kartupeļu biezputras pusfabrikātus, augu eļļu, kas ir ražota no ģenētiski modificētām izejvielām.  Bez papildus samaksas jānodrošina dzeramais ūdens visā sanāksmes laikā.

## Būvdarbu izpildes paredzamais termiņš – 7 (septiņu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

## Būvdarbu izpildes vieta ir publiski pieejama. Objekta apsekošana pirms piedāvājumu iesniegšanas ir vēlama. Apsekošanas laiks saskaņojams ar Nolikuma 1.2.punktā minēto Pasūtītāja kontaktpersonu. Ja ir veikta Objekta apsekošana, par to iesniedz apliecinājumu (apliecinājuma neiesniegšana nebūs par pamatu pretendenta izslēgšanai).

## Tehniskā specifikācija un Tehniskā projekta dokumentācija satur pilnīgu informāciju piedāvājuma sagatavošanai un būvdarbu izpildei. Ja rodas šaubas par Tehniskajā specifikācijā un Tehniskā projekta dokumentācijā norādītās informācijas atbilstību faktiskajiem apstākļiem, Pretendents iesniedz informācijas pieprasījumu Nolikuma 3.3.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos.

## Tehniskā projekta dokumentācija, tai skaitā, Nolikumam pievienotā Tehniskā specifikācija, Pretendentam jāizvērtē ar pietiekamu rūpību, lai Pretendents, parakstot iepirkuma līgumu, varētu apliecināt, ka tas piedāvājumā (tāmēs) ir iekļāvis pilnīgi visas izmaksas, kas nepieciešamas visu Nolikumā paredzēto darbu izpildei pienācīgā kvalitātē un apjomā.

## Tā kā pasūtījuma izpildei Pasūtītājs piesaistījis finansējumu no Centrālās Baltijas programmas 2014.-2020.gadam un darbu veikšanai piešķirtais finansējums ir ierobežots, tad situācijā, ja Pretendentu iesniegtie piedāvājumi pārsniegs pieejamā finansējuma apjomu, Pasūtītājs samazinās Darbu apjomu, izslēdzot šādas pozīcijas šādā secībā:

2.6.1. No lokālās tāmes Nr.3 Restaurācijas darbi ielas fasādei pozīcijas 11-007 nr. 3 „Apšuvuma dēļu attīrīšana no birstošiem krāsu slāņiem visai fasādei un durvīm;

2.6.2. No lokālās tāmes Nr.3 Restaurācijas darbi ielas fasādei pozīcijas 11-007 nr. 10 „Apšuvuma dēļu gruntēšana ar lineļļu 3x”;

2.6.3. No lokālās tāmes Nr.3 Restaurācijas darbi ielas fasādei pozīcijas 11-007 nr. 11 „Apšuvuma dēļu krāsošana ar lineļļas krāsu 2x”.

# vispārīga Informācija PRETENDeNTIEM

## Iepirkumā var piedalīties Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēti komersanti, kuri ir iesnieguši šajā Nolikumā un Tehniskajā specifikācijā noteiktos dokumentus. Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iepirkuma noteikumi visiem Pretendentiem ir vienādi.

## Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tā iesniedz kopīgu visu pušu parakstītu pieteikuma veidlapu (1.forma). Nolikuma 5.2.1. punktā prasītais gada vidējais apgrozījums iepriekšējo trīs gadu laikā šādā gadījumā summējas no visu apvienības dalībnieku gada vidējiem apgrozījumiem.

## Pretendents savus iesniegumus, lūgumus, informācijas pieprasījumus un citus sūtījumus iesniedz rakstveidā, pieprasījumus nosūtot vai nu pa pastu, faksu, elektroniski uz Nolikuma 1.2.punktā norādīto Pasūtītāja kontaktinformāciju, vai iesniedzot personīgi Nolikuma 1.2.punktā norādītajā Pasūtītāja adresē.

## Ja pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Komisija to sniedz 3 (trīs) darba dienu laikā. Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un Komisijas atbildes uz tiem tiek nosūtītas Pretendentiem, kas uzdevuši jautājumus, un papildus tiek publicētas Kuldīgas novada pašvaldības mājas lapā – www.kuldiga.lv sadaļā „Pašvaldība”/”Iepirkumi”.

## Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

## Katrs Pretendents kā galvenais uzņēmējs drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu ar vienu piedāvājuma variantu.

## Pretendents darbu izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus, šādā gadījumā par apakšuzņēmēju piesaisti aizpildāma atbilstoša veidlapa (3.forma).

# NOLIKUMA GROZĪJUMI

## Iepirkuma nolikuma grozījumu veikšana iepirkumiem, kas tiek organizēti Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā, nav paredzēta.

# Pretendentu atlases nosacījumi

## Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā

### Iepirkumā var piedalīties Pretendenti neatkarīgi no to reģistrēšanās un darbības vietas, komercdarbības formas un īpašuma piederības, kuri atbilst Nolikumā noteiktajiem kvalifikācijas kritērijiem.

### Uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi.

### Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā.

### Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, ja attiecīgās valsts tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

## Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un iespējām veikt būvdarbus

### Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums (bez PVN) ēku būvniecībā un/vai rekonstrukcijā/renovācijā iepriekšējos 3 (trīs) gados, t.i., 2013., 2014. un 2015.gadā (skaitot vidējo rādītāju no iepriekšējiem trim gadiem kopā), vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir reģistrēts vēlāk, ir vismaz EUR 50 000,00. Pretendentiem, kuri dibināti vēlāk nekā pirms trim gadiem – vidējo gada finanšu apgrozījumu aprēķinās atbilstoši tā darbības periodam.

### Pretendents, iepriekšējo 5 (piecu) gadu periodā vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir reģistrēts vēlāk, ir veicis vismaz 2 (divu) līdzīgu objektu būvdarbu izpildi, t.i., veicis dzīvojamas un/vai publiskas ēkas vai ēkas daļas būvniecību, rekonstrukciju vai renovāciju, kur:

#### veiktie darbu veidi ir ēku būvkonstrukciju būvniecība, rekonstrukcija un/vai renovācija vēsturiskās ēkās (t.i., ēkas, kas būvētas līdz 1940.gadam), saskaņā ar šī iepirkuma objektā paredzētajiem darbu veidiem: koka nesošās konstrukcijas, pamatu pastiprināšana, savilkšana, vēsturiska polihroma krāsojuma konservācija.

#### objekti (atjaunotās vēsturiskās ēkas) ir valsts vai vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļi vai atrodas Valsts kultūras pieminekļa teritorijā vai pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.

#### objekti nodoti ekspluatācijā vai tiek ekspluatēti, par tiem saņemtas pozitīvas pasūtītāju atsauksmes.

### Pretendentam jānodrošina atbilstoši kvalificēta un pieredzējuša būvdarbu vadītāja piesaistīšana ēku būvdarbu veikšanā. Būvdarbu vadītājam ir jābūt izsniegtam Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) būvprakses sertifikātam ēku būvdarbu vadīšanā vai līdzīgam nozares institūcijas citā valstī izdotam atbilstošam dokumentam.

### Nepieciešama pieredze vismaz 1 (viena) līdzīga objekta (dzīvojamo un/vai publisku) ēku vai ēkas daļas būvniecības, rekonstrukcijas vai renovācijas būvdarbu vadīšanā (veiktie darbi objektā saskaņā ar Nolikuma 5.2.2.punktu). Pieredze apliecināma ar informāciju par iepriekšējo piecu gadu laikā vai īsākā laika periodā, ja darbība uzsākta vēlāk, veiktajiem darbiem.

### Pretendentam jānodrošina atbilstoši kvalificētu un pieredzējušu tehnisko speciālistu piesaistīšana būvdarbu veikšanā, kuriem, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ir izsniegti attiecīgie sertifikāti vai apliecības visu Tehniskajā projekta dokumentācijā paredzēto būvdarbu veikšanai, tas ir:

#### atbildīgā persona par darba drošību;

#### atbildīgā persona par ugunsdrošību.

Pretendentam ir tiesības piesaistīt papildus citus speciālistus, ja tā ieskatā tie ir nepieciešami līguma izpildei.

### Pretendentam jānodrošina būvdarbu izpildei nepieciešamā tehnika, instrumenti un cits tehniskais nodrošinājums.

### Pretendentam jānodrošina izpildīto būvdarbu kvalitātes garantijas termiņš ne īsāks kā 36 (trīsdesmit seši) mēneši, termiņu skaitot no darbu pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

5.2.7. Pretendents savas atbilstības pierādīšanai Nolikuma 5.2.punktā minētajām prasībām var balstīties uz citu personu (personu, uz kuras iespējām pretendents balstās) iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei. Piemēram, pretendents savas atbilstības pierādīšanai var balstīties uz citu personu (personu, uz kuras iespējām pretendents balstās) iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie citas personas resursi pietiekamā apmērā, iesniedzot šīs personas apliecinājumu vai citus pierādījumus.

# PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA

## Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu līdz 2016. gada 17.maijam plkst. 1400 Kuldīgas novada pašvaldībā - 1.stāvā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, LV-3301. Apmeklētāju pieņemšanas darba laiks – darba dienās no 08:00 līdz 17:00, piektdienās no 08:00 līdz 16:00.

## Saņemot piedāvājumus, Komisijas norīkota persona reģistrē tos iesniegšanas secībā. Komisija nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts.

## Piedāvājumus, kas nav iesniegti Nolikumā noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa, neizskata un tos neatvērtus nosūta atpakaļ piedāvājuma iesniedzējam.

## Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas Pretendents. Piedāvājumi, kas tiks saņemti arī pa pastu pēc noteiktā termiņa, netiks pieņemti.

## Pretendents var mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi pie Pasūtītāja un apmainot vai paņemot atpakaļ iesniegto piedāvājumu. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības konkursā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

# Piedāvājuma noformēšana

## Piedāvājums sastāv no šādām daļām:

- pieteikuma dalībai iepirkumā un Pretendenta atlases dokumentiem;

- tehniskā piedāvājuma;

- finanšu piedāvājuma.

## Piedāvājuma sējumā ietilpstošie dokumenti ir jāsanumurē un jācaurauklo (auklu gali jāpārlīmē). Piedāvājumam jābūt titullapai (brīvā formā), satura rādītājam ar uzrādītām lapām.

## Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālruņa numurs;

- Pretendenta nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs;

- atzīme „Piedāvājums iepirkumam ”Praktisku starptautisku restaurācijas darbnīcu rīkošana fasāžu renovācijai un restaurācijai projekta LiviHeri ietvaros vēsturiskas ēkas Baznīcas ielā 17, Kuldīgā, būvniecības procesā”, Nr.KNP/2016/45/INTERREG”

- Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

## Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

## Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.

# Iesniedzamie dokumenti

## Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši Pieteikuma veidlapai (1.forma) jāiesniedz kopā ar pretendenta atlases dokumentiem. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pieteikums dalībai iepirkumā jāparaksta visām dalībnieku pilnvarotām personām, kas ietilpst personu apvienībā. Pieteikumam pievieno dokumentu, kas apliecina pārstāvja tiesības parakstīt pieteikumu Pretendenta (personu apvienībā ietilpstošās personas) vārdā.

## Pretendenta sagatavota izziņa par pretendenta gada finanšu apgrozījumu 2013., 2014. un 2015.gadā ēku būvniecībā un/vai rekonstrukcijā/renovācijā (personu apvienības gadījumā attiecināms arī uz personu apvienību), ievērojot Nolikuma 5.2.1.punkta prasību.

## Informācija par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās (ja pretendents baltās uz citu personu iespējām) un pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem, ja to sniedzamo pakalpojumu vai būvdarbu vērtība ir 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka (ja tādi tiek piesaistīti), kā arī tiem nododamo būvdarbu vai pakalpojumu saraksts atbilstoši 2.formai.

## Veikto būvdarbu saraksts atbilstoši 3.formai. Sarakstā jānorāda tikai tie objekti, kas atbilst Nolikuma 5.2.2. punkta prasībām, attiecīgi norādot prasīto informāciju, kā arī jāpievieno Nolikuma prasībām norādīto atbilstošo objektu nodošanas ekspluatācijā apliecinošu dokumentu kopijas un atsauksmes.

## Būvdarbu veikšanai piesaistīto speciālistu saraksts atbilstoši 5.formai. Formā obligāti jāizpilda dati par pieprasīto speciālistu, kas būs atbildīgs par attiecīgo darbu veikšanu. Pēc vēlēšanās sarakstu var papildināt, uzrādot arī citu iesaistīto personālu, kas nepieciešams Tehniskā projekta dokumentācijā paredzēto darbu veikšanai. Visu 5.formā piedāvāto speciālistu rakstiski apliecinājumi (brīvā formā) par to gatavību piedalīties Iepirkuma procedūrā un, gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar attiecīgo pretendentu, izpildīt būvdarbu vai pakalpojumu daļu, ko tam, atbilstoši pretendenta piedāvājumam, paredzēts veikt.

## Būvdarbu vadītāja un Nolikuma 5.2.4.punktā norādīto speciālistu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (sertifikātu/apliecību) kopijas (ja informācija par to nav pieejama publiski), un  Curriculum Vitae (CV) atbilstoši 4.formai, kurā norādāma arī pieredze, atbilstoši Nolikumā prasītajam.

## Tehniskā piedāvājuma dokumenti:

### Apraksts par Pretendenta piedāvātām galvenajām darbu izpildes metodēm, tehnoloģijām un būvdarbu realizācijā pielietojamām iekārtām un materiāliem, kas veido finanšu piedāvājuma materiālo bāzi. Aprakstā jāiekļauj vispārējs vides aizsardzības plāns, kurā iekļauta informācija par iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi, kas saistīta ar būvdarbu veikšanu tieši iepirkuma objektā un attiecīgajām aktivitātēm situācijas novēršanai, ko veiks Pretendents. Papildus jānorāda informācija par plānoto būvgružu un atbērtnes vietas izmantošanu.

### Būvdarbos izmantojamo iekārtu un būvizstrādājumu kvalitātes apliecinājums.

### Būvdarbos izmantojamo iekārtu un būvizstrādājumu kvalitātei jāatbilst kādam no zemāk uzrādītajiem kritērijiem:

- ja Tehniskā projekta tehniskajos dokumentos ir norādītas prasības attiecībā uz iekārtas, izstrādājumu vai procesu kvalitāti, apjomu, drošību, garantiju, pārbaudes metodēm, iesaiņošanu, marķēšanu, izmantojamām metodēm, nepieciešamajiem resursiem, vēlamo galarezultātu, atbilstību nozares normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, vides aizsardzību, invalīdu piekļuves iespējām un citas pamatotas un objektīvas prasības, tad tās ir jāievēro, lai iepirkuma priekšmets atbilstu iepirkuma mērķim;

- ja Tehniskā projekta tehniskajos dokumentos nav konkrētas norādes par iekārtu vai izstrādājumu vai procesu izcelsmi, tad atbilstoši Latvijas Republikā būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām, nodrošinot projekta prasībām atbilstošus funkcionālos un tehniskos parametrus projekta izpildē pielietotajiem būvizstrādājumiem

### Apliecinājums par Pretendenta rīcībā esošo būvdarbu izpildei nepieciešamo tehniku, iekārtām, instrumenti un citu tehnisko nodrošinājumu.

## Finanšu piedāvājuma dokumenti:

### Finanšu piedāvājumu Būvdarbu sadaļai Pretendents sagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” kārtībai un noteiktām tāmju formām, ņemot vērā Nolikuma pielikumā pievienotos darbu daudzumus. Izmaksu aprēķinos Pretendentam ir jāiekļauj visi paredzētie būvdarbu apjomi, izņemot Pasūtītāja finanšu rezervi, kas norādīta minēto noteikumu 23.punktā.

### Finanšu piedāvājumu Pakalpojuma sadaļai Pretendents sagatavo atbilstoši 6.formai un pakalpojuma sadaļas summu norāda arī kopējā finanšu piedāvājumā - 1.formā.

### Finanšu piedāvājumā cenas norāda Euro ar un bez PVN.

### Finanšu piedāvājuma cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas nodrošina visa projektā paredzēto būvdarbu un pakalpojuma kompleksa izpildi, tajā skaitā:

- piegāžu un pakalpojumu līgumcenu, kas nepieciešama šī iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma izpildei;

- darbu veikšanai nepieciešamo atļauju un saskaņojumu, darbu nodošanai nepieciešamo pārbaužu, ekspertu un kontrolējošo institūciju atzinumu saņemšanas izmaksas;

- visu ar pamatdarbiem saistīto darbu, tai skaitā, materiālu un atkritumu transporta izmaksas;

- visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu, tai skaitā, visi nodokļi, maksa par energoresursiem un komunālajiem pakalpojumiem, izmaksas par laukuma uzturēšanu kārtībā, būvgružu novākšanas un utilizācijas izmaksas, būvobjekta, savu materiālu un tehnikas apsardzes u.c. izmaksas;

- apdrošināšanas izdevumi.

### Pretendenta piedāvātās tāmes katras pozīcijas vienības cenas vērtība ir nemainīga visā līguma izpildes laikā. Veicot būvizmaksu aprēķinu, Pretendenta pienākums ir pārliecināties, ka būvizmaksu aprēķinā tiek iekļauti pilnībā visi Tehniskā projekta dokumentācijā paredzētie darbu apjomi.

### Pretendentam Finanšu piedāvājums (tāmes) jāiesniedz arī elektroniskā (CD) formātā.

# IEPIRKUMA NORISE

## Piedāvājumu atvēršana:

### Piedāvājumi tiks atvērti 2016.gada 17.maijā plkst. 1400 Kuldīgas novada pašvaldības Mazajā zālē, 1. stāvā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

### Atvēršanas sanāksmē piedalās Komisijas locekļi un nepieciešamības gadījumā arī Komisijas pieaicināti speciālisti.

### Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.

### Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, tiek paziņots Komisijas sastāvs.

### Pēc Komisijas sastāva paziņošanas tiek nosaukts saņemto piedāvājumu skaits.

### Komisijas priekšsēdētājs atver Pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendenta (uzņēmuma) nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvājumā izteikto kopējo cenu bez PVN.

### Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.

## Piedāvājumu vērtēšana

### Komisija atlasa pretendentus saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām atlases prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību pārējām Nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju – zemāko cenu.

### Piedāvājumi tiek izvērtēti un lēmumi pieņemti Komisijas slēgtās sēdēs.

### Par iepirkuma uzvarētāju tiek atzīts piedāvājums, kas atbilst Nolikumā izvirzītām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

# IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## Komisijas tiesības:

### pieprasīt papildu informāciju no Pretendentiem, kas piedalās iepirkumā;

### lemt par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu;

### lemt par iepirkuma termiņa pagarināšanu;

### izvērtējot pārkāpuma būtiskumu, noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst Nolikumā izvirzītām prasībām;

### noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka piedāvājumā uzrādītās izmaksas ir nepamatoti lētas;

### izvērtējot pārkāpuma būtiskumu, noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

### neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz šim nolūkam paredzēto finanšu līdzekļu apmēru;

## Komisijas pienākumi:

### Izvērtēt piedāvājumus atbilstoši Nolikumā noteiktai kārtībai;

### Pārbaudīt Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem, saskaņā ar PIL 8.2 panta piekto daļu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

### Attiecībā uz ārvalstīs reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu, Komisija pieprasīs, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu saskaņā ar PIL 8.2 septītajā daļā noteikto kārtību.

### rakstiski informēt iepirkuma Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām;

### 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus iepirkuma Pretendentus par iepirkuma rezultātiem;

### nosūtīt informatīvu paziņojumu par pieņemto lēmumu Iepirkumu uzraudzības  birojam.

### piedāvājuma sagatavošanas laikā rakstiski sniegt papildus informāciju Pretendentam, kurš pieprasījumu ir iesniedzis Nolikuma 3.3.-3.4. punktā noteiktajā kārtībā un publicēt šo informāciju Pasūtītāja mājas lapā Nolikumā noteiktajā termiņā.

# PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## Pretendenta pienākumi:

### iesniedzot piedāvājumu, ievērot visas Publisko iepirkumu likumā un Nolikumā izvirzītās prasības;

### 3 (trīs) darba dienu laikā, termiņu skaitot no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas brīža, rakstiski sniegt atbildi uz Komisijas iesniegtajiem jautājumiem par Pretendenta iesniegto piedāvājumu.

## Pretendenta tiesības:

### piedāvājuma sagatavošanas laikā Pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie Pasūtītāja neskaidro jautājumu precizēšanai. Pieprasījums jāiesniedz savlaicīgi un kārtībā, kāda noteikta Nolikuma 3.3.punktā;

### līdz iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu. Atsaukumam ir neatgriezenisks bezierunu raksturs, un tas izbeidz Pretendenta turpmāko līdzdalību iepirkumā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar pretendenta vadītāja vai pilnvarotas personas parakstu.

### Ja Pretendents uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības, tas ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas lēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

# Iepirkuma līgums

## Pasūtītājs ar uzvarējušo Pretendentu, pamatojoties uz tā iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar Nolikumu un Publisko iepirkumu likumu, slēgs iepirkuma līgumu, atbilstoši 5.pielikumā pievienotajiem Iepirkuma līgumu projektiem, t.i., būvdarbu līgumu - par būvdarbu daļas izpildi un pakalpojuma līgumu – par pakalpojuma daļas izpildi. Papildus Pasūtītājs norāda, ka būvdarbi nav veicami atrauti no pakalpojuma daļas un pakalpojuma līgums ir uzskatāms par īpašām prasībām izpildītājam pakalpojuma sadaļas izpildei.

# PIELIKUMI

Pielikums Nr.1  Formas

Pielikums Nr.2  Tehniskā specifikācija.

Pielikums Nr.3  Darbu apjomi.

Pielikums Nr.4 Būvprojekts.

Pielikums Nr.5 Līguma projekti.

VEIDLAPU FORMAS PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAI

- forma

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ

”Praktisku starptautisku restaurācijas darbnīcu rīkošana fasāžu renovācijai un restaurācijai projekta LiviHeri ietvaros vēsturiskas ēkas Baznīcas ielā 17, Kuldīgā, būvniecības procesā”  Nr. KNP/2016/45/INTERREG”

| sastādīšanas vieta |  | datums |
| --- | --- | --- |

| Informācija par pretendentu* |
| --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Pasta adrese: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Finanšu rekvizīti* |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)* |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

Ar šo mēs apliecinām savu dalību iepirkumā ”Praktisku starptautisku restaurācijas darbnīcu rīkošana fasāžu renovācijai un restaurācijai projekta LiviHeri ietvaros vēsturiskas ēkas Baznīcas ielā 17, Kuldīgā, būvniecības procesā”  Nr. KNP/2016/45/INTERREG”

Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un piekrītam visiem iepirkuma noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Piedāvājuma kopējā summa iepirkumā ”Praktisku starptautisku restaurācijas darbnīcu rīkošana fasāžu renovācijai un restaurācijai projekta LiviHeri ietvaros vēsturiskas ēkas Baznīcas ielā 17, Kuldīgā, būvniecības procesā” Nr. KNP/2016/39/INTERREG”, saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām ir:

kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN (vārdos un skaitļos)

tajā skaitā:

būvdarbu daļai - _________ euro bez PVN (vārdos un skaitļos)

pakalpojuma daļai - _________ euro bez PVN (vārdos un skaitļos)

piedāvājuma cena euro ar PVN (vārdos un skaitļos)

PVN (vārdos un skaitļo)

Ar šo apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

| Pretendenta nosaukums*: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds* |  |
| Pilnvarotās personas amats*: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts*: |  |

___________________________

* Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība kā pretendenta dalībnieki, šie lauki jāaizpilda par katru personas apvienības dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu apvienību šajā iepirkumā.

2.forma

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMĒJIEM/PERSONĀM, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS

| Nr. p.k. | Nosaukums un reģistrācijas numurs | Statuss piedāvājumā (apakšuzņēmējs/persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) | Juridiskā adrese | Kontakt-persona, telefons | Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma, % | Apakšuzņēmējam / personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, nodotie darbi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Pretendenta pilnvarotā pārstāvja pilns amata nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Paraksts: |  |
| Paraksta atšifrējums: |  |

3. forma

VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums un adrese (papildus norādīt objekta raksturojošos datus – m2, ēkas funkcija u.tml.) | Realizētā projekta būvdarbu izmaksas, euro | Pašu spēkiem veiktie darbu veidi objektā | Darbu uzsākšanas un pabeigšanas laiks (datums no – līdz) | Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālruņa numurs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Koka nesošās konstrukcijas | Pamatu pastiprināšana | Savilkšana | Vēsturiska polihroma krāsojuma konservācija |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pretendenta pilnvarotā pārstāvja pilns amata nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Paraksts: |  |
| Paraksta atšifrējums: |  |

4.forma

CURRICULUM VITAE (CV) UN PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS

Līguma nosaukums ”Praktisku starptautisku restaurācijas darbnīcu rīkošana fasāžu renovācijai un restaurācijai projekta LiviHeri ietvaros vēsturiskas ēkas Baznīcas ielā 17, Kuldīgā, būvniecības procesā”, Nr.KNP/2016/39/INTERREG”

Paredzētā pozīcija līguma izpildē:

_________________________________________________________

(amata nosaukums)

| 1. Uzvārds: |  |
| --- | --- |
| 2. Vārds: |  |
| 3. Dzimšanas datums: |  |
| 4. Izglītība, kvalifikācija: |
| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no -līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
| 5. Nolikuma prasībām atbilstoši veiktie darbi/pieredze: |

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums un adrese (papildus norādīt objekta raksturojošos datus – m2, ēkas funkcija u.tml.) | darbu veidi objektā | Darbu uzsākšanas un pabeigšanas laiks (datums no – līdz) | Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālruņa numurs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Koka nesošās konstrukcijas | Pamatu pastiprināšana | Savilkšana | Vēsturiska polihroma krāsojuma konservācija |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |

Ar šo, es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais patiesi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

6. Apliecinājums par pieejamību:

Ar šo, es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka piekrītu piedalīties iepirkumā ”Praktisku starptautisku restaurācijas darbnīcu rīkošana fasāžu renovācijai un restaurācijai projekta LiviHeri ietvaros vēsturiskas ēkas Baznīcas ielā 17, Kuldīgā, būvniecības procesā”  un gadījumā, ja

______________________________________________________________________

(pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs)

tiks atzīts par iepirkuma uzvarētāju un ar viņu tiks noslēgts līgums, apņemos iesniegtā piedāvājuma ietvaros izpildīt ___________________________________________________

(amata nosaukums)

pienākumus, kā arī to, ka būšu pieejams piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma parakstīšanas dienas līdz būvobjekta galīgā pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienai.

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

Ja būvdarbu vadītājs / vai cits speciālists, ko pretendents piesaista, nav pretendenta vai personu apvienības dalībnieka, ja pretendents ir personu apvienība, vai apakšuzņēmēja darbinieks:

[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds, uzvārds> nevarētu piedalīties <iepērkamā pakalpojuma nosaukums> pakalpojuma sniegšanā minētajos laika posmos, gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu.

<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Pilnvarotās personas paraksts>]

5.forma

PRETENDENTA BŪVDARBU VEIKŠANAI PAREDZĒTO TEHNISKO SPECIĀLISTU SARAKSTS

| Nr. p.k. | Specializācija vai sertificētais darbu veids | Speciālista vārds un uzvārds | Darba pieredze attiecīgajā jomā, gados | Sertifikāta vai apliecības Nr., izdevējs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Pretendenta pilnvarotā pārstāvja pilns amata nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Paraksts: |  |
| Paraksta atšifrējums: |  |

Z.v.

_____________________

* Ar savu parakstu Pretendents garantē šo speciālistu piesaisti būvdarbu līguma izpildei. Sarakstam pievienojami speciālistu sertifikātu vai apliecību kopijas un speciālistu rakstiski apliecinājumi par savu dalību būvdarbu izpildē.

6.forma

## Finanšu piedāvājuma daļa

## Pakalpojuma sadaļas „Latvijas mēroga restaurācijas darbnīcas rīkošana un Starptautiskas restaurācijas darbnīcas rīkošana projekta LiviHeri ietvaros, rīkošanai”

1.	Pretendenta nosaukums:	_______________________________________________

Reģistrācijas Nr._______________________________________________________

2. Latvijas mēroga restaurācijas darbnīcas rīkošana

2.1. Darbnīcas norise 5 dienas 2016.gadā

2.2. Darbnīcas norise plānota 10 amatniekiem un restauratoriem no Latvijas, paredzot, ka komunikāciju  starp amatniekiem un restauratoriem/darbiniekiem/sabiedrību, kā arī publicitāti koordinē pasūtītāja norīkotais pārstāvis Ilze Zariņa.

2.3. Darbnīcas norisei paredzētas 2 (divu) Latvijā atzītu speciālistu – restauratoru (vai amatnieku) lekcijas par restaurācijas darbnīcu tēmu „Tradicionālās metodes ēku fasāžu atjaunošanai – pamatu remonts, tradicionālais apmetums un tā nozīme, fasāžu krāsošana ar tradicionālajiem materiāliem”. Darbnīcas programma tiks veidota no lekcijām un praktisku amatu demonstrēšanas, paredzot dalībnieku praktisku iesaistīšanos. Praktisku amatu demonstrēšanu vada un nodrošina būvnieks. Piedāvājumā iekļaut ar lektoriem saistītās izmaksas:

| N.p.k. | Lektora vārds, uzvārds* | Piedāvātā lekcijas un prezentācijas tēma | Izmaksas euro, bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

2.4. Piedāvājumā paredzētas izmaksas 10 dalībnieku ēdināšanai (2 kafijas pauzes) par summu ne mazāk kā EUR 5,00 dienā vienam dalībniekam, kopā 5 dienas.

| N.p.k. | Pozīcija | Pakalpojuma nodrošinātājs | Izmaksas euro, bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 kafijas pauzes |  |  |

3. Starptautiskas restaurācijas darbnīcas rīkošana

3.1. Darbnīcas norise no 2016.gada 1.-5.augustam

3.2. Darbnīcas norise plānota 30 amatniekiem un restauratoriem no Latvijas un ārvalstīm, paredzot, ka komunikāciju koordinē Pasūtītāja norīkotais pārstāvis Ilze Zariņa.

3.3. Darbnīcas norisei paredzētas 3 (trīs) Latvijā atzītu speciālistu – restauratoru (vai amatnieku) un ārvalstu lektoru lekcijas par restaurācijas darbnīcu tēmu „Koka būvgaldniecības elementu atjaunošana ar tradicionālajām metodēm. Tipiskāko bojājumu apzināšana, cēloņu novēršana. Kuldīgai raksturīgie logu un slēģu profili. Koka būvgaldniecības tradīcijas un to pārmantojamības nozīme ēkas vizuālā tēla saglabāšanā”. Darbnīcas programma tiks veidota no lekcijām un praktisku amatu demonstrēšanas, paredzot dalībnieku praktisku iesaistīšanos. Praktisku amatu demonstrēšanu vadīs un nodrošinās būvnieks saskaņā ar tāmē paredzētajiem darbiem. Piedāvājumā iekļautas ar lektoriem saistītās izmaksas:

| N.p.k. | Lektora vārds, uzvārds* | Piedāvātā lekcijas un prezentācijas tēma | Izmaksas euro, bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

3.4. Piedāvājumā paredzētas izmaksas 30 dalībnieku ēdināšanai (2 kafijas pauzes, pusdienas un vakariņas), kopā 5 dienas; naktsmītnes izmaksas ne mazāk kā EUR 20,00 diennaktī, tai skaitā, brokastis, paredzot 6 naktis 15 personām. Apliecinām, ka pusdienas un vakariņas tiks nodrošinātas ne tālāk kā 1500 m attālumā no objekta Baznīcas ielā 17, Kuldīgā vai naktsmītnēm. Naktsmītnes tiks nodrošinātas Kuldīgas pilsētas ietvaros.

| N.p.k. | Pozīcija | Izmaksas euro, bez PVN par vienu vienību | Skaits | Kopējās izmaksas euro, bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naktsmītnes |  |  |  |
| 2. | Pusdienas |  |  |  |
| 3. | Vakariņas |  |  |  |
| 4. | Kafijas pauzes |  |  |  |

5. Kopējā pakalpojuma sadaļas  cena EUR

bez PVN   (vārdos un skaitļos)

ar PVN      (vārdos un skaitļos)

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto informāciju, atbilstību Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

| Pretendenta pilnvarotā pārstāvja pilns amata nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Paraksts: |  |
| Paraksta atšifrējums: |  |

*saskaņā ar PIL 68.panta 2. un 4.daļu.

2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

  - Iepirkuma priekšmets – praktisku starptautisku restaurācijas darbnīcu rīkošana fasāžu renovācijai un restaurācijai projekta LiviHeri ietvaros vēsturiskas ēkas Baznīcas ielā 17, Kuldīgā, būvniecības procesā.

  - Papildus būvniecības procesam būvuzņēmējam jānodrošina:

2.1. Būvniecības process minētajā objektā ir atklāts un noteiktā kārtībā pieejams apmeklētājiem. Tas nozīmē, ka būvniecības procesa ietvaros veicamā ēkas koka/mūra fasāžu restaurācija un atjaunošana tiek īstenota kā kultūrtūrisma produkts, paredzēt objekta pieejamību apmeklētājiem no šī gada jūnija līdz septembrim. Atbilstoši Pretendenta atbildīgās personas par darba drošību izstrādātajiem noteikumiem, būvobjektu var apmeklēt ieinteresētās personas, lai gūtu priekšstatu par vēsturisku ēku atjaunošanas metodēm un izmantojamiem materiāliem. Pasūtītājs paredz, ka objektam jābūt pieejamam kā tūrisma objektam vienu reizi nedēļā – piektdienās no 10:00-12:00 un 13:00-15:00. Pēc apmeklētāju lūguma, ja 1 dienu iepriekš tiek informēta būvuzņēmēja atbildīgā persona, paredzēt papildus objekta apskates iespējas. Objekta apskati organizēt personām grupās, ne vairāk kā 10-15 personas grupā. Iepriekš tiek koordinēta interesentu pieteikšanās objekta apskatei, kuru veic pasūtītāja norīkotais pārstāvis. Objekta izrādīšanu apmeklētājiem veic pasūtītāja norīkotais pārstāvis, paredzot, ka katras apskates noslēgumā interesenti var uzdot jautājumus būvuzņēmēja norīkotajai personai.

Paredzēt, ka katra grupa pirms objekta apmeklējuma noklausās būvuzņēmēja atbildīgā par darba drošību izstrādātu instruktāžu par drošības pasākumu ievērošanu un iespējamiem riskiem, parakstās par to ievērošanu. Objekta apskate notiek pa iepriekš izplānotu trajektoriju, ievērojot drošības pasākumus. Apmeklētāji objekta apskates laikā izmanto sertificētas aizsargķiveres.

2.2. Latvijas mēroga restaurācijas darbnīcas rīkošana, paredzot, ka darbnīca notiek 5 darba dienas. Darbnīcas norise jāparedz 5 darba dienas 2016.gada jūnijā, jūlijā vai septembrī, atkarībā no būvniecības darbu izpildes pakāpes. Norises laiks tiks saskaņots ar Pasūtītāju. Darbnīca tiek rīkota 10 amatniekiem un restauratoriem no Latvijas, paredzot, ka komunikāciju un publicitāti koordinē pasūtītāja norīkotais pārstāvis Ilze Zariņa. Darbnīcas norisei Pretendents nodrošina 2 (divu) Latvijā atzītu speciālistu restauratoru (vai amatnieku) lekcijas par restaurācijas darbnīcu tēmu „Tradicionālās metodes ēku fasāžu atjaunošanai – pamatu remonts, tradicionālais apmetums un tā nozīme, fasāžu krāsošana ar tradicionālajiem materiāliem”. Darbnīcas programma tiek sastādīta no lekcijām un praktisku amatu demonstrēšanas, paredzot dalībnieku praktisku iesaistīšanos, kas tiek saskaņoti ar pasūtītāju. Praktisku amatu demonstrēšanu vada un nodrošina būvnieks. Lekciju norisei pasūtītājs nodrošina atbilstoši tehniski aprīkotas semināru telpas.

2.3. Starptautiskas restaurācijas darbnīcas rīkošana, paredzot, ka darbnīca notiek 5 dienas no 2016.gada 1.-5.augustam 30 amatniekiem un restauratoriem no Latvijas un ārvalstīm, paredzot, ka komunikāciju un publicitāti koordinē pasūtītāja norīkotais pārstāvis Ilze Zariņa. Darbnīcas norisei Pretendents nodrošina 3 (trīs) Latvijā atzītu speciālistu vai ārvalstu lektoru lekcijas par restaurācijas darbnīcu tēmu „Koka būvgaldniecības elementu atjaunošana ar tradicionālajām metodēm. Tipiskāko bojājumu apzināšana, cēloņu novēršana. Kuldīgai raksturīgie logu un slēģu profili. Koka būvgaldniecības tradīcijas un to pārmantojamības nozīme ēkas vizuālā tēla saglabāšanā”. Darbnīcas programma tiek sastādīta no lekcijām un praktisku amatu demonstrēšanas, paredzot dalībnieku praktisku iesaistīšanos. Praktisku amatu demonstrēšanu vada un nodrošina būvuzņēmējs. Lekciju norisei pasūtītājs nodrošina telpas.

  - Darbu izpildes vieta ir pieejama un apskatāma, iepriekš piesakot Kuldīgas restaurācijas centra vadītājai Ilzei Zariņai tel. Nr. 26843858. Lai Pretendents sava finanšu piedāvājuma sagatavošanā varētu ievērtēt visas ar būvdarbiem saistītās izmaksas, Pretendentam ir tiesības pirms piedāvājuma iesniegšanas veikt objekta apsekošanu, par to iesniedzot apliecinājumu (apliecinājuma neiesniegšana nebūs par pamatu pretendenta izslēgšanai).

  - Piedāvājumā jāietver visi Tehniskā projekta dokumentācijā norādītie darbu apjomi. Par papildus darbu nepieciešamību, pretendents paziņo pasūtītājam, iesniedzot rakstisku iesniegumu, kurā ietverts paskaidrojums par Tehniskā projekta dokumentācijā neiekļautajiem darbu apjomiem. Tādā gadījumā pasūtītājs lems par norādīto papildus darbu iekļaušanu darbu pozīcijās un/vai par iepirkuma procedūras pārtraukšanas nepieciešamību.

  - Pretendentam cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises iegādi, darbu veikšanas projekta izstrādi, saskaņošanas izmaksas, u.c., izmaksas.

  - Pretendentam piedāvājuma cenā jāietver visi izdevumi, kuri saistīti ar darba organizēšanu (darba drošība, objekta nožogošana, apgaismošana, elektroinstalācija, ūdensapgāde, u.tml.). Iepirkuma uzvarētāja uzdevums ir ievērot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

  - Tāmēs piedāvātajām izmaksu pozīcijām jābūt fiksētām uz visu Līguma izpildes laiku un tās nedrīkst pārrēķināt, izņemot tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

  - Pēc līguma noslēgšanas Pasūtītājs uz būvdarbu laiku līdz objekta nodošanai ekspluatācijā nodod Iepirkuma uzvarētājam objektu (darba fronti), sastādot attiecīgu aktu.

  - Darbi objektā jāveic un objekts jānodod ekspluatācijā, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Pēc darbu pabeigšanas Iepirkuma uzvarētājam jāiesniedz Pasūtītājam:

- rakstisks paziņojums par darbu pabeigšanu objektā;

- nodošanas-pieņemšanas akts, kurā būtu uzrādītas objekta darbu izmaksas un garantijas termiņš;

- segto darbu akti;

- būvmateriālu ekspluatācijas īpašību deklarācijas.

Visa minētā dokumentācija jāsagatavo 2 (divos) eksemplāros – viens Pasūtītājam, otrs –uzņēmējam), kā arī papildus sagatavo vienu kopiju.

  - Pretendents nes pilnu materiālo atbildību par nodarītajiem zaudējumiem.

  - Pretendentam ir pienākums objektu uzturēt tīrībā un kārtībā, tai skaitā, noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu par sadzīves atkritumu izvešanu. Noslēgtā līguma kopija iepirkuma uzvarētājam būs jāiesniedz pasūtītājam.

  - Vietās, kur iepirkuma dokumentācijā pie norādītās konkrēto ražotāju produkcijas nav lietoti vārdi „ekvivalents” vai „analogs”, pretendentiem tāpat ir tiesības piedāvāt norādītās produkcijas (materiālu, iekārtu u.tml.) ekvivalentu vai analogu risinājumu, kuru izmantošana ļauj izpildīt iepirkuma priekšmetā norādītos darbus un sasniegt nepieciešamos rezultātus.

  - Jebkuras objektā atrastas lietas, kam var būt zinātniska vai cita vērtība vai kas var apdraudēt darbu veikšanas drošību, nekavējoties nododamas pasūtītāja pārziņā un pārvaldībā, ievērojot šādu kārtību:

14.1. Būvuzņēmējam jāveic atbilstoši drošības pasākumi, lai atturētu būvuzņēmēja personālu vai citas personas no šo atradumu izvešanas vai bojāšanas;

14.2. Ja atrastās lietas ir potenciāli tik bīstamas, ka tās var radīt tūlītējus draudus apkārtējo dzīvībai un veselībai, vai ir dibināts pamats tās kā citādi uzskatīt par vispārbīstamām, būvuzņēmējam nekavējoši jāpārtrauc visi darbi objektā, jāizved no potenciāli bīstamās zonas personāls un vienlaikus par notikušo jāinformē gan kompetentas valsts iestādes, gan pasūtītājs;

14.3. Visos citos gadījumos lēmumu, normatīvo aktu regulējumu robežās, pieņem pasūtītājs.

  - Organizējot būvdarbus, jāņem vērā, ka būvniecības objekts atrodas valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa aizsargzonā. Lai nodrošinātu MK 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” prasības, Iepirkuma uzvarētājam jārēķinās, ka zemes rakšanas darbu laikā atklājoties jaunām kultūrvēsturiskām liecībām, darbi pārtraucami un par atklājumiem nekavējoties jāziņo Pasūtītājam un Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai. Iepirkuma uzvarētājam jārespektē un vajadzības gadījumā jāpārorganizē darbi, ja nepieciešama dziļāka arheoloģiskā izpēte. Pretendentam šis faktors un ar to saistītie riski (laika un resursu) jāņem vērā, sastādot darbu kalendāro grafiku un cenu piedāvājumu.

  - Pretendentam jānodrošina arheoloģiskā izpēte un arheoloģiskā uzraudzība objektā un izmaksas jāiekļauj piedāvājuma cenā. Noslēgto līgumu kopija iepirkuma uzvarētājam būs jāiesniedz kopā ar visu nepieciešamo dokumentāciju būvatļaujas saņemšanai.

  - Būvniecības procesa laikā nodrošināt būvniecības procesa atklātumu un pieejamību sabiedrībai atbilstoši Darbu organizācijas projektam.

Centrālās Baltijas programmas 2014.-2020. gadam projekta “Livi Heri” Nr. CB55 ietvaros

5.pielikums

BŪVDARBU LĪGUMS

par praktisku starptautisku restaurācijas darbnīcu rīkošana fasāžu renovācijai un restaurācijai projekta LiviHeri ietvaros vēsturiskas ēkas Baznīcas ielā 17, Kuldīgā, būvniecības procesā

Kuldīgā, 									 2016. gada __. ----

Kuldīgas novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000035590, Domes priekšsēdētājas Ingas Bērziņas personā, kura rīkojās saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un saistošajiem noteikumiem ”Kuldīgas novada pašvaldības nolikums”, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses,

un

<nosaukums>, reģ. Nr. <...>, juridiskā adrese: <adrese, pasta indekss>, tās <amats, vārds uzvārds> personā, kura/š darbojās uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā - Izpildītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti Puses, bez viltus, maldības vai spaidiem, paužot Pušu brīvu gribu, vadoties no spēkā esošās Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem,

pamatojoties uz Centrālā Baltijas programmas 2014.-2020.gadam Vadības komitejas lēmumu no 26.08.15., Vadošā partnera noslēgto Finansēšanas līgumu par atbalstu projektam nr. CB55 ”Livi Heri” un partneru noslēgto, Kuldīgas novada pašvaldības 24.11.15. parakstīto Partnerības līgumu, kā arī pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 82.pantu un Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisijas 2016.gada <datums> pieņemto lēmumu publisko iepirkumu procedūrā ID Nr. _____ ,(turpmāk tekstā - Iepirkums) noslēdz sekojoša satura līgumu, (turpmāk tekstā – Līgums):

  - LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pasūtītājs uzdod Izpildītājam, un Izpildītājs, atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, ar saviem materiāliem, darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku apņemas par samaksu veikt praktisku starptautisku restaurācijas darbnīcu rīkošanu fasāžu renovācijai un restaurācijai projekta LiviHeri ietvaros vēsturiskas ēkas Baznīcas ielā 17, Kuldīgā, būvniecības procesā (turpmāk tekstā – Pasūtījums), ievērojot Iepirkuma nosacījumus, tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums) un Iepirkuma procedūrā iesniegtajam piedāvājumam pievienotajai tāmei (Līguma 2.pielikums), kas sevī ietver būvdarbu veikšanu atbilstoši:

a) izstrādātajai ēkas Baznīcas ielā 17, Kuldīgā fasādes apliecinājuma kartei un Būvprojektam;

b) Tehniskajai specifikācijai;

c) Darbu organizācijas projektam, kurā ietvertas prasības būvniecības procesa  atklātuma un pieejamības sabiedrībai prasības,

turpmāk tekstā - Darbi.

  - Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar veicamajiem Darbiem un to apjomiem, pielietojamajiem materiāliem, kvalitātes prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus un/vai pretenzijas.

  - Būvdarbi nav veicami atrauti no pakalpojuma daļas, kas tiek veikti saskaņā ar līgumu par praktisku starptautisku restaurācijas darbnīcu rīkošanu fasāžu renovācijai un restaurācijai projekta LiviHeri ietvaros vēsturiskas ēkas Baznīcas ielā 17, Kuldīgā, būvniecības procesā un pakalpojuma līgums ir uzskatāms par īpašām prasībām Izpildītājam būvdarbu daļas izpildei.

- PUŠU PĀRSTĀVJI

  - Darbu izpildes laikā Izpildītājs kā atbildīgo Darbu vadītāju nozīmē <vārds uzvārds>, sert.Nr.________.

  - Pasūtītāja pārstāvis Darbu izpildes laikā ir Kuldīgas novada pašvaldības Restaurācijas nodaļas vadītāja Ilze Zariņa,  mob.t.26843858, e-pasts ilze.zarina@kuldiga.lv.

- DARBU ORGANIZĀCIJAS KĀRTĪBA

  - Darbu organizāciju objektā un objekta, kā arī nepieciešamās dokumentācijas nodošanu Pasūtītājam, nodrošina Izpildītājs saskaņā ar šo Līgumu, Tāmi un Darba grafiku, kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

  - Pusēm, nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā jāpaziņo otrai Pusei par apstākļiem (izmaiņām), kas var ietekmēt Līguma būtiskās sastāvdaļas (Līguma cenu un darbu apjomu).

  - Pusei nekavējoties (3 (trīs) darba dienu laikā) jāinformē otra Puse, ja konstatē, ka:

    - starp Līguma dokumentu datiem ir pretrunas;

    - Līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reāliem apstākļiem;

    - Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini;

    - Līguma dokumenti sagatavoti tā, ka Darbu izpilde atbilstoši tiem kādai no Pusēm būtu neizdevīga;

    - informācija, kas sniegta Darbu izpildes laikā, atšķiras no Līguma dokumentiem;

    - mainījušies Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi.

- IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par šī Līguma 1.1.punktā noteiktā Pasūtījuma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Izpildītāja pienākumi ir:

    - izpildīt Līguma 1.1.punktā paredzētos Darbus atbilstošā kvalitātē un pilnā apjomā saskaņā ar Līguma noteikumiem un Darba izpildes laika grafiku;

    - visu Darbu izpildei nodrošināt kvalificētu un testētu tehnisko personālu un iekārtas;

    - Darbus izpildīt ar kvalitatīviem materiāliem, iekārtām un izstrādājumiem, kas atbilst standartu un tehnisko noteikumu prasībām un ir sertificēti;

    - visa Līguma perioda laikā veikt un nodrošināt pienācīgu visu Līguma saistību izpildīšanu, tostarp nodrošināt ar kompetentu un pilnvarotu atbildīgo darbu vadītāju (sauktu Pārstāvi). Visi norādījumi un instrukcijas no Pasūtītāja pārstāvja tiek nodotas tikai Izpildītāja pārstāvim;

    - nosaukt adresi, uz kuru visi norādījumi, instrukcijas u.c. ziņojumi Izpildītāja pārstāvim un Līguma slēdzējam jānosūta. Izpildītājs drīkst mainīt iepriekšminēto adresi, laicīgi, bet ne vēlāk kā 1 (vienu) nedēļu pirms šādas maiņas, paziņojot par to Pasūtītājam;

    - Pēc Līguma noslēgšanas Izpildītājs tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu drīkst nomainīt:

      - personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē un par kuru Iepirkuma piedāvājumā sniedzis informāciju Pasūtītāja pilnvarotajai iepirkuma komisijai, un kura kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām Pasūtītāja pilnvarotā iepirkuma komisija ir vērtējusi;

      - apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām;

      - apakšuzņēmēju, kura izpildāmo darbu vērtība ir 20% no kopējās Līguma vērtības vai lielāka, ja tas neatbilst Līguma 4.2.6.2.punktā noteiktajam, kā arī iesaistīt vēlāk Līguma izpildē minētajam kritērijam atbilstošu apakšuzņēmēju.

      - Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 4.2.6.1. un 4.2.6.2.punktā minētā personāla un apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

        - tiek piedāvāts nomainīt personālu vai apakšuzņēmēju un tas neatbilst tām Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu vai apakšuzņēmējiem;

        - tiek piedāvāts nomainīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

      - Lūgumu nomainīt Izpildītāja personālu vai apakšuzņēmēju vai iesaistīt jaunu apakšuzņēmēju, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, norādot informāciju un pievienojot dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

      - Pasūtītājs pieņem lēmumu, atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad tas saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs paziņo rakstveidā, nosūtot to pa faksu vai elektroniski, kā arī pa pastu uz Izpildītāja norādīto adresi.

    - uzņemties atbildību par pieaicināto apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti, kā arī par apakšuzņēmēju radītajiem zaudējumiem, gadījumā, ja Izpildītājs pieaicinājis apakšuzņēmējus, un nekāda apakšuzņēmēju pieņemšana un/vai līgumu ar apakšuzņēmējiem noslēgšana neatbrīvo Izpildītāju no saistībām vai atbildības šī Līguma sakarā. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par to, lai apakšuzņēmēji ievērotu visas šī Līguma saistības;

    - veicot Darbus, nodrošināt Darba aizsardzības likuma un citu Latvijas Republikā spēkā esošo darba aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasību izpildi;

    - nozīmēt Darbu izpildes vietā atbildīgo amatpersonu par darba aizsardzību un ugunsdrošību, kura veic darbinieku instruktāžu un apmācību darba aizsardzībā un ugunsdrošībā. Izpildītāja un/vai tā nozīmētas personas pienākums ir nodrošināt darbiniekus ar kolektīvajiem un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kā arī garantēt to lietošanu;

    - uzņemties atbildību par savu darbinieku un pieaicināto speciālistu kvalifikāciju, kā arī konkrēta darba veikšanai nepieciešamajām apliecībām, licencēm un sertifikātiem. Izpildītājs apņemas nodarbināt tikai tādus speciālistus un palīgstrādniekus, kuri ir iepazīstināti ar darba aizsardzības instrukcijām, kas tieši attiecas uz nodarbinātā darba vietu un darba veikšanu, kā arī ir informēti par darba vidē esošiem riska faktoriem;

    - garantēt ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu veikšanu, kas saistīti ar Darbu izpildi;

    - nodrošināt, lai tiktu sagatavota un iesniegta visa nepieciešamā dokumentācija Darbu nodošanai;

    - uz sava rēķina savlaicīgi veikt visu atklāto defektu un trūkumu novēršanu;

    - līdz Darbu nodošanai nodrošināt būvdarbu veikšanai nepieciešamo iekārtu un inventāra aizvākšanu no objekta;

    - nodrošināt kvalitatīvu Darbu izpildi un visu ar Darbu izpildi saistītās dokumentācijas iesniegšanu. Pasūtītājs nepieņem nekvalitatīvi izpildītos Darbus līdz trūkumu un defektu novēršanai.

    - līdz akta par būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanai, nodrošināt visu nepieciešamo darbību veikšanu, t.sk., konstatēto defektu un/vai nepilnību (t.sk. dokumentācijas nepilnību) novēršanu, lai būvobjektu varētu nodot ekspluatācijā.

  - Izpildītājs ir atbildīgs (tostarp, materiāli) par 4.2.8. līdz 4.2.12.punktos noteikto saistību neievērošanas sekām Darbu izpildes vietā.

  - Visus materiālu un konstrukciju novietošanas laukumus un pagaidu komunikāciju izveidošanu Izpildītājs veic uz sava rēķina.

  - Izpildītājs, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka pirms šī Līguma noslēgšanas ir veicis Darbu izpildei nepieciešamo izmaksu precīzu aprēķinu, un tas ir atspoguļots Izpildītāja iesniegtajā finanšu piedāvājumā, un uzņemas visus papildus izdevumus gadījumā, ja Darbu gaitā veiktajos aprēķinos atklāsies nepilnības, neprecizitātes, trūkumi vai atklāsies tādu papildus darbu veikšanas nepieciešamība, kurus, pamatojoties uz šo Līgumu un tā pielikumiem, varēja un Izpildītājam vajadzēja paredzēt, un šādā gadījumā Izpildītājam nav tiesību prasīt kopējās Līguma cenas palielināšanu.

  - Izpildītājs Līguma izpildes laikā ir atbildīgs, sākot ar šī Līguma spēkā stāšanās brīdi līdz Līgumā paredzēto Darbu pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam, par visu šī Līguma izpildei nepieciešamo un izmantojamo īpašumu, materiāliem, iekārtām, konstrukcijām. Bojājumu vai citā veidā radītu zaudējumu gadījumā, Izpildītājs zaudējumus sedz uz sava rēķina.

  - Izpildītājs Līguma izpildes laikā ir atbildīgs par faktisko paveikto darbu apjomu mērījumu pareizību.

- PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Pasūtītājam ir pienākums savlaicīgi un atbilstoši šī Līguma noteikumiem samaksāt Izpildītājam par kvalitatīvi izpildītu Darbu.

  - Pasūtītājs apņemas atļaut Izpildītājam izmantot Pasūtītāja rīcībā esošos piebraucamos autoceļus materiālu piegādei, iepriekš savstarpēji tos saskaņojot.

  - Pasūtītājs apņemas savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 2 (divas) dienas iepriekš informēt Izpildītāju par jebkuru savu darbību Objektā, ja tas var ietekmēt Izpildītāja darbu.

  - Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā apmeklēt Objektu, ievērojot tehniskās drošības normas, un, nepieciešamības gadījumā, noformēt savus pamatotos aizrādījumus vai pārtraukt Darbus līdz trūkumu novēršanai.

  - Pēc Izpildītāja paziņojuma par Darbu gatavību nodošanai un atbilstošas dokumentācijas saņemšanas, 5 (piecu) darba dienu laikā:

    - izvērtēt iesniegto informāciju un sniegt motivētu atteikumu, ja konstatētas atkāpes no Līguma nosacījumiem, sastādot defektu aktu saskaņā ar Līguma nosacījumiem un uzdodot termiņu konstatēto defektu novēršanai, vai

    - Pieņemt Darbus, parakstot pieņemšanas - nodošanas aktu (ja tie atbilst Līguma, normatīvo aktu un būvprojekta dokumentācijas prasībām) un uzsākt veikt nepieciešamās darbības, Būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā, saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.

  - Pasūtītājam ir tiesības pieņemt neatkarīgu, Latvijas Būvinženieru savienības sertificētu ekspertu Darbu kvalitātes kontrolei.

  - Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt, lai Darbu izpildes laikā Izpildītājam būtu pieejams Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir tiesīgs risināt Darbu gaitā radušos jautājumus. Pasūtītājs apņemas atrisināt visus Pasūtītāja kompetencē ietilpstošus un Darbu izpildes gaitā radušos jautājumus un sniegt Izpildītājam rakstisku atbildi 2 (divu) darba dienu laikā no dienas, kad saņemts Izpildītāja rakstisks pieprasījums.

  - Pēc Līguma noslēgšanas, ar būvējamā Objekta nodošanas aktu uz būvdarbu laiku, nodot Izpildītājam būvējamo Objektu un atbildību, kā arī uzturēšanu par to, aktā noteiktajā apjomā.

- LĪGUMA CENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

  - Līguma kopējā summa, saskaņā ar Līgumam pievienoto Tāmi, tiek noteikta EUR <ar skaitļiem un vārdiem>, neskaitot PVN, turpmāk tekstā saukta– Līguma summa.

  - Līguma summa var mainīties, tikai mainoties nodokļu likmēm un/vai, ja Darbu izpildes gaitā tiek konstatēts, ka nepieciešams mainīt veicamo Darbu apjomu, kas ir atšķirīgs no būvprojektā uzrādītajiem. Vienošanās par izslēdzamajiem vai papildu būvdarbiem tiek noslēgta Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

  - Rēķina apmaksa tiek uzskatīta par notikušu brīdī, kad Pasūtītājs ir veicis naudas summas pārskaitījumu no sava bankas konta Izpildītāja kontā. Strīdus gadījumā līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par izpildītiem brīdī, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.

  - Līguma summa tiek samaksāta šādā kārtībā:

    - Līguma summa tiek samaksāta pa daļām saskaņā ar iesniegtajiem aktiem par paveiktajiem darbiem. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam darbu izpildes aktus un attiecīgo dokumentāciju par kārtējā mēnesī faktiski izpildīto darbu apjomu līdz nākamā mēneša 5.darba dienai. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā izskata saņemto dokumentāciju un 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc aktu parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas veic tā apmaksu. Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no dokumentācijas saņemšanas brīža nav atdevis parakstītu darbu izpildes aktu un nav iesniedzis Izpildītājam rakstisku pretenziju par darba kvalitāti (atbilstoši Līguma 8.2.punkta kārtībai), tiek uzskatīts, ka Pasūtītājs apstiprinājis Izpildītāja iesniegto dokumentāciju. Ja Pasūtītājs nav apmierināts ar darbu kvalitāti, tad Pasūtītājs sastāda rakstisku protokolu (atbilstoši Līguma 8.2.punkta kārtībai), kurā norāda veicamos darbus, un, rakstiski vienojoties ar Izpildītāju, nosaka to izpildes termiņu. Pēc defektu novēršanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam jaunu darbu izpildes aktu un Pasūtītājs to izskata, akceptē un apmaksā Līgumā noteiktajā kārtībā. Defektu novēršana notiek par Izpildītāja līdzekļiem.

    - No katras saskaņā ar Līguma 6.4.1.punktu paveikto darbu apmaksas summas tiek ieturēti 5% (pieci procenti) kā ieturētais atliktais maksājums.

    - Ieturētais atliktais maksājums tiek izmaksāts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma 8.8.punktā noteiktās garantijas perioda garantijas polises saņemšanas un akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas. Laika periodā līdz Izpildītājs veic un iesniedz Pasūtītājam garantijas perioda garantiju atbilstoši Līguma 8.8.punktam, šajā Līguma punktā noteikto ieturēto atlikto maksājumu Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot Līguma 8.7.punktā noteikto izdevumu segšanai, ja Izpildītājs neizpilda Līgumā noteiktās garantijas saistības. Gadījumā, ja Pasūtītājs ir veicis Līguma 8.7.punktā noteikto izdevumu segšanu šajā Līguma punktā noteiktajā kārtībā, tad veicot Izpildītājam ieturētā atliktā maksājuma izmaksu, Pasūtītājs no tās ietur visas summas par kādām ir segti Līguma 8.7.punktā noteiktie izdevumi.

  - Nekvalitatīvi veiktie darbi (t.i., defekti jeb darbi, kas neatbilst Līguma, normatīvo aktu un būvprojekta dokumentācijas prasībām) netiek apmaksāti un tiek pārstrādāti uz Izpildītāja rēķina.

  - Ja Izpildītājs pārstrādā nekvalitatīvi veiktos Darbus, tad Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par tiem saskaņā ar šī Līguma 6.4.punktu. Ja Izpildītājs nepārstrādā nekvalitatīvi veiktos Darbus 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtītāja motivētu iebildumu iesniegšanas brīža, tad Pasūtītājs ietur attiecīgo summu no Izpildītājam izmaksājamās summas saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.

- LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

  - Darbi Objektā Izpildītājam jāuzsāk 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad būvatļaujā izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, bet ne vēlāk, kā no brīža, kad darbu izpilde ir pieļaujama laika meteoroloģisko apstākļu dēļ, ko Puses savstarpēji fiksē ar aktu.

  - Darbi Izpildītājam Objektā jāpabeidz __________________.

  - Darbi tiek uzskatīti par pabeigtiem, ja iestājas šādi nosacījumi.

    - Izpildītājs ir izpildījis Tāmē paredzētos Darbus  atbilstoši Līgumam;

    - Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam visu ar Objekta  izbūvi saistīto dokumentāciju;

    - Izpildītājs un Pasūtītājs ir parakstījuši Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu;

  - Šī Līguma izpildes termiņu, ievērojot Līgumā noteikto kārtību, puses var grozīt, par to noslēdzot papildus vienošanos rakstveidā šādos gadījumos:

    - ja nepārvaramas varas vai tehnoloģiskās pauzes rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama Līgumā noteikto Darbu izpilde;

    - ja kādas Puses saistību neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta otras Puses saistību izpilde;

    - ja Darbu veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem rādītājiem būtiski atšķirīgu nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi;

    - Ja Pasūtītājs liedz vai no viņa atkarīgu apstākļu dēļ tiek kavēta piekļūšana būvējamam Objektam vai konkrētu darbu izpilde no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ.

    - Ja Pasūtītājs, būvuzraugs vai autoruzraugs ir kavējis vai apturējis būvdarbu veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ.

    - Ja atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai, tiek veiktas izmaiņas darbu daudzumos, saskaņā ar Līguma 12.nodaļu.

  - Ja Darba izpildes gaitā ir nepieciešamas līguma termiņa izmaiņas, tad Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pamatojumu termiņa pagarinājumam, kurā norāda Darba izpildes termiņa kavēšanas iemeslus, pieprasītā termiņa pagarinājuma pamatojumu, izmainītu Darba izpildes kalendāro grafiku, kā arī citu Pasūtītāja pieprasītu informāciju. Gadījumos, kad termiņa pagarinājums nepieciešams papildus darbu veikšanai, taču papildus darbus iespējams veikt paralēli citiem darbiem un to veikšana neprasa būtisku papildus darbaspēka resursu piesaistīšanu, līguma izpildes termiņš papildus darbu dēļ, netiek pagarināts.

  - Piegādātāju vai apakšuzņēmēju saistību pret Izpildītāju neizpilde nevar būt pamatojums būvdarbu līguma izpildes termiņa pagarinājumam.

- KVALITĀTES GARANTIJAS UN DEFEKTU NOVĒRŠANA

  - Izpildītājs apliecina, ka izpildīto darbu garantijas laiks ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši no dienas, kad saskaņā ar normatīvajiem aktiem parakstīts akts par ēkas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā.

  - Darbu izpildes laikā konstatēto defektu novēršanā tiek pielietoti šādi noteikumi:

    - Izpildītājs novērš visus pārbaudes aktā konstatētos defektus. Par Darbu laikā konstatēto defektu novēršanas termiņu Puses vienojas katrā atsevišķā gadījumā;

    - Izpildītāja vainas dēļ radušos defektus Izpildītājs novērš uz sava rēķina Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa ietvaros;

    - ja Izpildītājs uzskata, ka viņš nav vainojams defektā, tad Izpildītājs par to nekavējoties rakstveidā ziņo Pasūtītājam un sniedz savu iebildumu pamatojumu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja argumentiem un pieprasa novērst defektu, tad šis pieprasījums ir saistošs Izpildītājam un atteikšanās gadījumā, Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt defekta novēršanai citu darba veicēju un samazināt Līguma cenu par nepadarīto darbu cenu.

    - strīda gadījumā Puses ir tiesīgas pieaicināt ekspertu, kurš nosaka defekta cēloni, izdevumus ekspertam sedz vainīgā puse;

    - Izpildītājs defektu novēršanu veic Pasūtītajam visizdevīgākajā veidā un kārtībā, saskaņā ar Pušu vienošanos.

  - Garantijas laikā Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos Darbu, materiālu defektus 5 (piecu) dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs saņēmis no Pasūtītāja rakstisku pretenziju par atklāto defektu. Pretenzija tiek nodota šādā kārtībā:

    - Pretenziju Pasūtītājs nodod Izpildītājam personīgi, par Pretenzijas saņemšanu Izpildītājs parakstās uz Pasūtītāja eksemplāra;

    - Ja Pretenziju Pasūtītājs nevar nodot Izpildītājam personīgi, tad Pretenzija tiek nosūtīta uz Izpildītāja šajā Līgumā norādīto adresi ierakstītā vēstulē, skaitot, ka šajā gadījumā Izpildītājs to ir saņēmis 7 (septītajā) dienā pēc vēstules nodošanas pastā.

  - Ja objektīvu iemeslu dēļ 5 (piecu) dienu laikā defektu novērst nav iespējams, Puses šo 5 (piecu) dienu laikā vienojas par citu termiņu defektu novēršanai.

  - Ja Izpildītājs uzskata, ka viņš nav vainojams par garantijas laikā radušos defektu, tad par to 3 (trīs) dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža rakstveidā ziņo Pasūtītājam un sniedz savu iebildumu pamatojumu.

  - Ja Pasūtītājs līguma 8.5.punktā noteiktajā termiņā nesaņem Izpildītāja paziņojumu, uzskatāms, ka viņš piekritis izvirzītai Pretenzijai. Strīda gadījumā Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus (trīs Latvijas Būvinženieru savienības sertificētus ekspertus, vienu no kuriem pieaicina Pasūtītājs, otro – Izpildītājs, un trešo pieaicina jau divi izvēlētie eksperti), kuri nosaka defekta cēloni un kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Pusēm. Izdevumus ekspertam sedz vainīgā Puse. Ja defekta/u konstatācijai viena no Pusēm nav pieaicinājusi savu izvēlēto ekspertu, otrās puses izvēlētā eksperta secinājums vai slēdziens tiek uzskatīts par saistošu otrai pusei.

  - Ja Garantijas laikā konstatētie Darbu un/vai materiālu defekti netiek novērsti Līguma 8.3., 8.4. un 8.5.punktos noteiktajā kārtībā, tad Pasūtītājam ir tiesības šo defektu novēršanai pieaicināt citu Izpildītāju, bet samaksu par veiktajiem darbiem pieprasīt no Izpildītāja, piestādot tam attiecīgus rēķinus. Izpildītāja pienākums ir apmaksāt šos rēķinus pilnā apmērā. Pasūtītājs var pieprasīt šo darbu apmaksu no bankas vai apdrošināšanas firmas, kas izsniedzis Izpildītājam polisi par garantijas perioda garantiju zaudējumu segšanai, ja Izpildītājs neveic garantijas laikā atklāto defektu novēršanu.

  - Izpildītājam 2 (divu) nedēļu laikā pēc Darbu pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas jāiesniedz Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas firmas izsniegtu polisi – garantijas perioda garantiju par to, ka apdrošinātājs garantē zaudējumu segšanu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma summas, gadījumā, ja apdrošinājuma ņēmējs (Izpildītājs) neveic garantijas periodā atklāto defektu novēršanu.

- PUŠU ATBILDĪBA

  - Ja Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti līdz galam nepadarīti darbi, defekti un atkāpes, tad Darbu pieņemšana pārtraucama un par to sastādāms abpusējs akts.

  - Izpildītājam, kas pieļāvis atkāpes no Līguma noteikumiem, Pušu saskaņotā, abpusējā aktā norādītajā termiņā ar saviem spēkiem un līdzekļiem līdz galam jāizpilda savas vainas dēļ nepadarītie darbi un jānovērš defekti.

  - Neatbilstoša veikto darbu kvalitāte nav pamats Darbu veikšanas termiņa pagarinājumam un neatbrīvo Izpildītāju no šai sadaļā minētās materiālās atbildības.

  - Līguma saistību neizpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus.

  - Netiešie zaudējumi - neiegūtie ienākumi, kurus cietušais būtu saņēmis, otrai Pusei izpildot saistības, netiek atlīdzināti.

  - Par Līgumā un Līguma pielikumā pievienotā Darbu izpildes kalendārajā grafikā noteikto Darbu izpildes termiņa nokavēšanu Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu 0,1% no Līguma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk par 10 % no Līguma summas.

  - Tāda pati, tas ir, Līguma 9.6.punktā minētā atbildība ir Izpildītājam, ja tas nav ievērojis līdz galam nepadarīto darbu izpildes un pieļauto defektu novēršanas termiņus, kādi konstatēti, pieņemot padarītos Darbus vai šajā Līgumā paredzētos garantijas termiņos.

  - Ja pēc Līguma ir nokavēta samaksa par Darbu, Izpildītājs ir tiesīgs piemērot Pasūtītājam līgumsodu par katru nokavēto dienu 0,1% apmērā no Līguma summas, bet ne vairāk par 10 % no Līguma summas.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo nevienu no līgumslēdzējām Pusēm no līgumsaistību izpildes pilnā apjomā. Līgumsods netiek ieskaitīts zaudējumu apmērā.

  - Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kādus viņš ar savu darbību vai bezdarbību ir nodarījis Pasūtītājam vai trešajām personām, kā arī par iespējamiem trešo personu prasījumiem pret Pasūtītāju nekvalitatīvi izpildītu vai termiņā neizpildītu Darbu dēļ.

  - Papildus darbi, kuri Izpildītājam, kā profesionālam būvniekam, nebija un nevarēja būt apslēpti (minētie darbi bija acīmredzami un bez to iekļaušanas piedāvājuma tāmē pasūtījuma izpilde nav iespējama), nevar tikt uzskatīti par neparedzētiem papildus darbiem, un šo darbu izpildi Izpildītājs sedz no saviem līdzekļiem.

- APDROŠINĀŠANA

  - Izpildītājs savā vārdā noslēdz Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumos Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, noteiktajai kārtībai. Izpildītājs civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu slēdz pirms būvatļaujas saņemšanas ar Līguma darbības termiņu, kas nedrīkst būt īsāks par Līguma 7.2. punktā noteikto Darbu izpildes termiņu.

- LĪGUMA LAUŠANA

### Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu šādos gadījumos:

    - ja Izpildītājs nav uzsācis darbus 5 (piecu) darba dienu laikā pēc būvatļaujas izsniegšanas, un tas nav saistīts ar nepārvaramas varas vai no Pasūtītāja atkarīgiem apstākļiem;

    - ja Izpildītājs no tā atkarīgu apstākļu dēļ pārtrauc savu darbību ilgāk par 7 (septiņām) dienām;

    - ja Izpildītājs nav spējīgs turpināt Darbus vai kādu daļu no Darbiem saskaņā ar šo Līgumu vai regulāri un atklāti nepilda savas saistības, un tas nav saistīts ar nepārvaramas varas vai no Pasūtītāja atkarīgiem apstākļiem;

    - ja Darbi neatbilst Līguma dokumentu prasībām;

    - ja Izpildītājs atzīts par bankrotējošu vai maksātnespējīgu, vai ir Izpildītājam ir uzsākts maksātnespējas process;

    - ja no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ tiek samazināts, pārtraukts vai nav pieejams finansējums, kas Objekta būvniecībai paredzēts valsts investīcijās, aizdevumos, attiecīgajos struktūrfondos un/vai pašvaldības pamatbudžetā.

  - Līguma 11.1.1.- 11.1.5.punktos noteiktajos gadījumos, Pasūtītājam ir tiesības pēc rakstiska brīdinājuma ne mazāk kā 5 (piecas) dienas iepriekš nosūtīšanas, pārņemt Darbus savā kontrolē un pieaicināt citus darba veicējus.

  - Līguma laušanas gadījumā pusēm 2 (divu) mēnešu laikā ir jāveic pilns norēķins, ieskaitot visu šinī Līgumā paredzēto sodu samaksu un zaudējumu atlīdzību.

  - Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma atbilstoši tā 11.1.5. punktam, tad tam ir tiesības lauzt līgumu ar Izpildītāju 5 (piecu) kalendāro dienu laikā, iepriekš rakstveidā informējot Izpildītāju par šādu nepieciešamību, pieņemot ar aktu faktiski paveiktos darbus, un 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā apmaksājot Izpildītājam kvalitatīvi veiktos darbus.

  - Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma atbilstoši tā 11.1.6. punktam, tad tam ir tiesības lauzt līgumu ar Izpildītāju 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā, iepriekš rakstveidā informējot Izpildītāju par šādu nepieciešamību, vienojoties par būvniecības pārtraukšanas un iespējamās būvju iekonservēšanas darbiem, pieņemot ar aktu faktiski paveiktos darbus, un 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā apmaksājot Izpildītājam kvalitatīvi veiktos darbus.

  - Ja Izpildītājs nevar izpildīt kādu no Līgumā ietvertajiem nosacījumiem, tas jāpaziņo Pasūtītājam un jānorāda iemesli.

- IZMAIŅAS LĪGUMĀ

  - Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantā noteikto kārtību attiecībā uz grozījumu veikšanu. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Pušu parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Ir pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Būtiskus grozījumus drīkst izdarīt tikai Līguma 12.3.punktā minētajos gadījumos.

  - Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami jebkurā no šādiem gadījumiem, kad:

    - paredzēts veikt, darbu izpildes laikā papildus atklātus darbus (ievērojot Līguma 12.5. un ar to saistītos punktus) un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām (ja attiecināms) uz Līguma grozījumiem ir piemērota Publisko iepirkumu likumā noteiktā iepirkuma procedūra;

    - nepieciešams pagarināt Līguma darbības termiņu ievērojot Līguma 7.4.punkta nosacījumus;

    - Izpildītāju aizstāj ar citu atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju. Šādā gadījumā nepieciešama otra Līdzēja piekrišana. Saistību nodošana nedrīkst apdraudēt Līguma izpildes termiņu un grozīt Līguma summu.

  - Izpildītājs nav tiesīgs veikt patvaļīgu būvdarbu vai to apjomu maiņu. Gadījumā, ja Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam aprakstu par nepieciešamajām izmaiņām Līgumā, Izpildītājs norāda to ietekmi uz Līguma cenu. Ja Pasūtītājs atzīst Izpildītāja prasījumu par pamatotu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma noteiktās tiesību normas attiecībā uz iepirkuma līguma grozīšanu, tiek sagatavotas izmaiņas Līgumā, kas stājas spēkā pēc abpusējas to parakstīšanas un kļūst par neatņemamu šī Līguma sastāvdaļu.

  - Līgumā noteiktos darbu daudzumus un (ja attiecināms) Līguma summu Puses var grozīt:

    - ja faktiskie darbu atšķiras no Projekta dokumentācijā paredzētajiem un ir ievēroti Līguma 12.6. punkta nosacījumi;

    - par darbiem, kas nav paredzēti Projekta dokumentācijā, ir radušies Izpildītājam neparedzamu apstākļu dēļ un nav tehniski nodalāmi, neradot ievērojamas grūtības Pasūtītājam, un ir ievēroti Līguma 12.7., 12.8. un 12.9. punkta nosacījumi.

  - Faktiskajiem darbu daudzumiem jābūt saskaņotiem ar Būvuzraugu, Autoruzraugu un Pasūtītāju, kā arī uzmērītiem atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs veikt izmaiņas darbu daudzumos Līguma darbības laikā, lai Līguma ietvaros veiktu darbus, kas nav minēti Projekta dokumentācijā, bet ir uzskatāmi par nepieciešamiem, lai sasniegtu Projekta dokumentācijā minēto galarezultātu un lai nodrošinātu būves normālu funkcionēšanu, atbilstoši tiem mērķiem, kuriem tā paredzēta, ievērojot arī tās prasības, kas būvei tiek izvirzītas, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz konkrētās būves funkcionālo nozīmi, šādos gadījumos:

    - Izmaiņas sakarā ar Projekta dokumentācijas izstrādes laikā veikto pieņēmumu neatbilstību esošai situācijai;

    - Neprecīza vai nepilnīga Projekta dokumentācijas izstrādei nepieciešamā informācija, ja tā nav bijusi pieejama Projekta autoram;

    - Darba izpildes laikā atklātas neprecizitātes topogrāfiskajā plānā, vai ģeoloģiskās izpētes datos, vai citos projektēšanas izejmateriālos, kas nesakrīt ar Projekta dokumentācijā norādīto;

    - Darba izpildes laikā konstatētas Projekta dokumentācijā neparedzētas komunikācijas, apakšzemes būves, kuru nojaukšanai, saglabāšanai vai atjaunošanai jāparedz papildus Darba apjomi;

    - Darba izpildes gaitā Pasūtītājs saņēmis trešo personu pamatotas prasības, kas rada nepieciešamību veikt papildus darbus, lai nepasliktinātu esošo situāciju.

    - Citos objektīvi pamatotos gadījumos, izvērtējot darbu nepieciešamību.

  - Vienību cenu noteikšana darbu daudzumu izmaiņu gadījumā:

    - Izpildītāja piedāvājumā norādītās izmaksas, t.sk. vienību cenas, virsizdevumi un peļņas procenti ir spēkā visu Līguma darbības periodu;

    - Ja izmainītos darbu daudzumos ir iekļauti Līguma tāmei analoģiski darba veidi, tad šiem izmaiņu darbiem tiek piemēroti Līguma tāmes vienību izcenojumi;

    - Ja ieslēdzamie darbi ietver pozīcijas, kas nav minētas darbu daudzumos un nav pielīdzināmas kādam no Līguma tāmes darba veidam, tad izmaksas nosaka atbilstoši esošai tirgus situācijai, piemērojot Līguma tāmē paredzētās pieskaitāmās izmaksas, ja nepieciešams pieaicinot Pušu savstarpēji atzītu ekspertu.

  - Pasūtītājs var veikt Darba daudzumu samazināšanu, atbilstoši faktiski nepieciešamo darbu daudzumiem saskaņā ar uzmērījumiem, kā arī izslēdzot atsevišķus darbu veidus vai neizbūvējot iekārtas u.c., ja tas konstatē, ka tās nav nepieciešamas Darba izpildei. Darba daudzumu samazināšana noformējama rakstiski, tai jābūt saskaņotai ar Izpildītāja pārstāvi un Autoruzraugu, ievērojot Līguma 12.5.punktu.

- NEPĀRVARAMA VARA

  - Neviena no Pusēm nenes atbildību par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja minētā izpilde vai izpildes aizturēšana saistīta ar nepārvaramas varas apstākļiem. Ar nepārvaramu varu šī Līguma skaidrojumā saprotami dabas katastrofas, karš, valsts varas un pārvaldes institūciju rīkojumi un citi apstākļi, kas Pusēm nav kontrolējami, bet kuri tieši ietekmēja Darbu izpildi vai materiālu un konstrukciju piegādes. Gadījumā, ja augstākminētie apstākļi turpinās noteiktu laiku, saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par attiecīgo laika periodu.

  - Pusei, kurai saistību izpilde augstākminēto apstākļu dēļ kļuvusi neiespējama, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās jāziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos un to apstiprināšanai jāiesniedz kompetentas iestādes izziņas.

  - Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, tad Puses var lauzt Līgumu, norēķinoties par faktiski izpildīto darbu.

- INFORMĀCIJAS KONFIDENCIALITĀTE

  - Visi Pasūtītāja Izpildītājam iesniegtie dokumenti, kas saistīti ar Darbu veikšanu, kā arī papildus informācija, kas iegūta Līguma izpildes gaitā, ir Pasūtītāja īpašums. Izpildītājs ir tiesīgs paturēt minēto dokumentu kopijas ar nosacījumu, ka tie netiks izmantoti ar šī Līguma izpildi nesaistītiem mērķiem bez rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas.

  - Izpildītājs un Pasūtītājs apņemas nodrošināt šajā Līgumā minēto dokumentu un informācijas konfidencialitāti vismaz 2 (divus) gadus pēc šī Līguma darbības beigām, cik tālu to pieļauj normatīvie akti informācijas atklātības nodrošināšanas jomā.

- STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

  - Visi strīdi, domstarpības un jebkura rakstura jautājumi, kuri var rasties sakarā ar šā Līguma izpildi starp līgumslēdzējām Pusēm, kā arī jebkuri strīdi, kas skar šā Līguma skaidrojumu un visu, kas saistīts ar tā saturu vai secinājumiem, kuri izriet no šā Līguma, vai strīdiem, kas saistīti ar Pušu vai to tiesību pārmantotāju tiesībām, pienākumiem un atbildību, nepanākot vienošanos, risināmi spēkā esošās likumdošanas noteiktajā kārtībā tiesā.

- CITI NOTEIKUMI

  - Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Darbu un šajā Līgumā atrunāto saistību pilnīgai izpildei vai līdz brīdim, kad Puses ir panākušas vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāda no Pusēm, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji.

  - Visi no šī Līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi un cita informācija ir noformējama rakstveidā latviešu valodā un nododama adresātam (otrai Pusei) pret parakstu. Visi paziņojumi būs spēkā no saņemšanas brīža.

  - Par jebkuru pretenziju, kas attiecas uz šī Līguma nosacījumu pārkāpumu, Puses paziņo viena otrai rakstveidā 5 (piecu) dienu laikā no tā brīža, kad tās uzzināja vai tām bija jāuzzina par nosacījumu pārkāpumu. Ja pretenzijas pieteikšanas laiks ir pārsniegts divkārt, Pusei, kas saņēmusi pretenziju, ir tiesības to neizskatīt.

  - Ja šī Līguma parakstītājs tā noslēgšanas brīdī nav bijis pilnvarots pārstāvēt Līgumslēdzēju, par kuras pārstāvi viņš uzdodas, tad viņš uzņemas pats kā fiziska persona visas saistības no parakstītā Līguma un atbild par to izpildi ar visu savu mantu.

  - Līguma papildinājumi, izmaiņas vai grozījumi noformējami ar abpusēji parakstītiem dokumentiem, kuri būs šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

  - Šis Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.

  - Šis Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros uz ____ lapām latviešu valodā, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie Izpildītāja.

  - Līgumam pievienoti Pielikumi: 1.pielikums- Tehniskā specifikācija uz ______ lapām;

2.pielikums- Tāme uz __________ lapām.

17. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| PASŪTĪTĀJS Kuldīgas novada pašvaldība Baznīcas iela 1, Kuldīga LV-3301 Reģ.Nr. 90000035590 Valsts kase konts: LV88TREL980224 | IZPILDĪTĀJS <Pretendenta nosaukums> Reģ. nr. _________________ Jur.adrese: _______________ Norēķinu konts:_________________ Konta Nr. ___________________ Kods______________ |
| --- | --- |

| Domes priekšsēdētāja ______________________ Inga Bērziņa | <Amatpersona> ___________________<Vārds uzvārds> |
| --- | --- |

Centrālās Baltijas programmas 2014.-2020. gadam projekta “Livi Heri” Nr. CB55 ietvaros

5.pielikums

PAKALPOJUMA LĪGUMS

par praktisku starptautisku restaurācijas darbnīcu rīkošana fasāžu renovācijai un restaurācijai projekta LiviHeri ietvaros vēsturiskas ēkas Baznīcas ielā 17, Kuldīgā, būvniecības procesā

Kuldīgā, 									 2016. gada __. ----

Kuldīgas novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000035590, Domes priekšsēdētājas Ingas Bērziņas personā, kura rīkojās saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un saistošajiem noteikumiem ”Kuldīgas novada pašvaldības nolikums”, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses,

un

<nosaukums>, reģ. Nr. <...>, juridiskā adrese: <adrese, pasta indekss>, tās <amats, vārds uzvārds> personā, kura/š darbojās uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā - Izpildītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti Puses, bez viltus, maldības vai spaidiem, paužot Pušu brīvu gribu, vadoties no spēkā esošās Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem,

pamatojoties uz Centrālā Baltijas programmas 2014.-2020.gadam Vadības komitejas lēmumu no 26.08.15., Vadošā partnera noslēgto Finansēšanas līgumu par atbalstu projektam nr. CB55 ”Livi Heri” un partneru noslēgto, Kuldīgas novada pašvaldības 24.11.15. parakstīto Partnerības līgumu, kā arī pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 82.pantu un Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisijas 2016.gada <datums> pieņemto lēmumu publisko iepirkumu procedūrā ID Nr. _____ ,(turpmāk tekstā - Iepirkums) noslēdz sekojoša satura līgumu, (turpmāk tekstā - Līgums):

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pasūtītājs uzdod Izpildītājam, un Izpildītājs apņemas veikt praktisku starptautisku restaurācijas darbnīcu rīkošanu fasāžu renovācijai un restaurācijai projekta LiviHeri ietvaros vēsturiskas ēkas Baznīcas ielā 17, Kuldīgā, būvniecības procesā (turpmāk tekstā - Pakalpojums), kas sevī ietver Latvijas mēroga un Starptautiska mēroga restaurācijas darbnīcas rīkošanu, ievērojot Iepirkuma nolikuma un Tehniskās specifikācijaa (1.pielikums) nosacījumus Pakalpojuma daļas izpildei un Iepirkuma procedūrā iesniegtajam piedāvājumam.

  - Par Pakalpojumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam atlīdzību šajā līgumā noteiktajā kārtībā un apmēros.

  - Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līguma saistību izpildei.

  - Pakalpojuma izpilde nav veicama atrauti no būvdarbu daļas, kas tiek veikti saskaņā ar būvdarbu līgumu par fasāžu renovāciju un restaurāciju projekta LiviHeri ietvaros vēsturiskai ēkai Baznīcas ielā 17, Kuldīgā, un pakalpojuma līgums ir uzskatāms par īpašām prasībām Izpildītājam pakalpojuma sadaļas izpildei.

- IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS.

  - Izpildītājam ir pienākums godprātīgi pildīt šī līguma noteikumus.

  - Izpildītājam ir pienākums ievērot Pasūtītāja pamatoti izteiktos norādījumus un ieteikumus, kas vērsti uz Pakalpojuma izpildes nodrošināšanu. Izpildītājam ir pienākums izpildīt Pasūtītāja dotos norādījumus, lai pārtrauktu prettiesisku darbību, mazinātu vai novērstu prettiesiskas bezdarbības sekas.

  - Izpildītājam ir tiesības saņemt no Pasūtītāja visu Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus.

  - Pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma Izpildītājs informē Pasūtītāju par Pakalpojuma izpildes gaitu un Pasūtītāju interesējošiem jautājumiem.

  - Izpildītājs nodrošina profesionālu, kvalitatīvu, mūsdienu prasībām un normatīvo aktu prasībām atbilstošu šajā Līgumā noteikto uzdevumu izpildi.

  - Nodrošina Pasūtītāja pilnvarotajām personām piekļuvi jebkurām ar Līgumā noteikto saistību izpildi saistītām telpām vai vietām, ievērojot normatīvo aktu un drošības prasības;

  - Ja pārbaudes rezultātā tiek konstatēts, ka Pasūtītāja piešķirtie resursi netiek lietoti atbilstoši Līguma mērķim, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam, bet Izpildītājam ir pienākums atgriezt Pasūtītājam neatbilstoši lietotos resursus un/vai finanšu līdzekļus.

  - Izpildītājs ir atbildīgs par sniegtā pakalpojuma rezultātā uzņemtajām civiltiesiskajām saistībām pret trešajām personām, kā arī par savas rīcības un/vai darbības rezultātā radītajiem zaudējumiem pret trešajām personām.

  - Izpildītājs regresa kārtībā atlīdzina zaudējumus Pasūtītājam, ja zaudējumi radušies Izpildītāja prettiesiskas darbības vai bezdarbības rezultātā, vai arī Izpildītājs neizpilda vai pienācīgi nepilda uzņemtās saistības.

- PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.

  - Pasūtītājam ir pienākums godprātīgi pildīt šī līguma noteikumus.

  - Pasūtītājam ir pienākums savlaicīgi un līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā veikt Līguma maksājumus.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, par to rakstiski informējot Izpildītāju vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš.

  - Pasūtītājs apņemas sniegt Izpildītājam visus dokumentus un ziņas, kas nepieciešamas Izpildītājam uzdoto Pakalpojuma realizēšanai.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs saņemt informāciju par Pakalpojuma izpildes gaitu.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs veikt pārbaudes par Izpildītāja veikto Pakalpojumu.

  - Ja pārbaudes rezultātā tiek konstatēts, ka Pasūtītāja piešķirtie resursi netiek lietoti atbilstoši Līguma mērķim, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam, bet Izpildītājam ir pienākums atgriezt Pasūtītājam neatbilstoši lietotos resursus un/vai finanšu līdzekļus.

- NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Par šajā Līgumā paredzēto Pakalpojumu kvalitatīvu izpildi Līguma cena tiek noteikta EUR ___ (euro, __ centi), kurai tiek pieskaitīts PVN ar 21% likmi, kas tiek apmaksāta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pakalpojuma (vai tā daļas) izpildes, abpusēji parakstīta darbu pieņemšanas- nodošanas akta iesniegšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas.

  - Par Līguma 4.1.punktā noteikto atlīdzības maksājumu kavējumu, Izpildītājs ir tiesīgs aprēķināt līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

  - Līgumā noteiktie maksājumi ir uzskatāmi par veiktiem ar brīdi, kad attiecīgā summa ir ieskaitīta Izpildītāja norēķinu kontā.

- LĪGUMA LAUŠANAS KĀRTĪBA

  - Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt šo līgumu, nosūtot Pasūtītājam par to attiecīgu rakstisku paziņojumu, paziņojumā ietverot līguma laušanas datumu, ja Pasūtītājs kavē/pienācīgi nepilda šajā līgumā noteiktās samaksas saistības, t.i., jebkura šajā līgumā noteiktā maksājuma kavējums ilgst vairāk kā 20 (divdesmit) dienas.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt šo līgumu, nosūtot Izpildītājam par to attiecīgu paziņojumu paziņojumā ietverot līguma laušanas datumu, ja Izpildītājs kavē vai pienācīgi nepilda šajā Līgumā 1.2. punktā noteiktās saistības vai, pēc pārbaudes veikšanas, tiek konstatēts, ka turpmāka Līguma veikšana nav lietderīga.

- STRĪDU ATRISINĀŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA

  - Visi ar šo līgumu saistītie strīdi tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā domstarpības nav iespējams atrisināt, jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī līguma, risināmi likumā noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā.

  - Puses nav atbildīgas par daļēju vai pilnīgu savu līgumā noteikto saistību neizpildi un nekompensē zaudējumus, ko izraisa nepārvarami, ārkārtēji apstākļi (Force Majeure), kuri nevarēja tikt paredzēti un ir iestājušies no Pusēm neatkarīgu apstākļu dēļ.

- VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

  - Pakalpojuma izpildes laikā Izpildītājs kā atbildīgo pārstāvi nozīmē <vārds uzvārds>, sert.Nr.________.

  - Pasūtītāja pārstāvis Līguma izpildes laikā ir Kuldīgas novada pašvaldības Restaurācijas nodaļas vadītāja Ilze Zariņa,  mob.t.26843858, e-pasts ilze.zarina@kuldiga.lv.

  - Visi grozījumi un papildinājumi šajā līgumā ir spēkā tikai tad, ja tie izdarīti rakstiskā formā un tos parakstījušas abas līgumslēdzējas puses.

  - Jebkādi paziņojumi vai cita veida korespondence saistībā ar šo līgumu tiek sagatavoti rakstiski un tiek uzskatīti par saņemtiem, ja tie ir nogādāti otrai Pusei personīgi vai pa pastu ierakstītā vēstulē, telefaksu vai pa e – pastu.

  - Visos jautājumos, kas nav regulēti šajā līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas normatīviem aktiem un gadījumā, ja strīdu neizdodas atrisināt sarunu, nodod to izskatīšanai tiesai.

  - Gadījumā, ja kādi no šī līguma noteikumiem juridiski nav spēkā, tas nerada atlikušo noteikumu spēkā neesamību.

  - Šis līgums sastādīts latviešu valodā, divos eksemplāros - pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Līgumam pievienots pielikums – Tehnsikā specifikācija.

- PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI

| Kuldīgas novada pašvaldība Reģistrācijas Nr.90000035590 Juridiskā adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3300 _______________________ | IZPILDĪTĀJS Reģ. Nr. Adrese: ____________________ |
| --- | --- |